Příloha č. 4 Dokumentace

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: 				Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:   				Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:				 	619 89 592

DIČ: 					CZ 619 89 592

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:				19-1096330227/0100

Rektor:  				prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve

věcech realizace této smlouvy:	Ing. Michal Karták

tel. č.: +420 585 634 076, +420 739 343 250,

email: michal.kartak@upol.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		(doplní Dodavatel)

Se sídlem:		(doplní Dodavatel)

IČO:			(doplní Dodavatel)

DIČ:			(doplní Dodavatel)

Statutární orgán:	(doplní Dodavatel)

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném		(doplní Dodavatel) soudem,

oddíl (doplní Dodavatel),

vložka (doplní Dodavatel)

Bankovní spojení:                      	(doplní Dodavatel)

Číslo účtu: 		(doplní Dodavatel)

Osoba oprávněná jednat ve

věcech technických:	(doplní Dodavatel)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v rámci projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání tuto:

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

I.

Definice

- Podle této Smlouvy:

  - „Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

  - „Dodávkou interiérového vybavení“ se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s výrobou  předmětu Díla a jeho dodávkou, vč. zabezpečení dopravy a montáže předmětu Díla na místo plnění a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání.

  - „Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.

  - „Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.

  - „Protokol o předání a převzetí  Díla“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla  Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení a současně potvrzující vyklizení Místa plnění a jeho uvedení do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu.

  - „Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik protokolárního předání Díla Objednateli po úplném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

  - „Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech zjevných Vad Díla  identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.

  - „Smlouva“ znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.

  - „Účastníci“ znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.

  - „Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.

  - „Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.

  - „Zástupce Objednatele“ znamená osobu určenou Objednatelem v záhlaví této Smlouvy, která je oprávněna k převzetí Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality Díla a která zajišťuje dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku. Uděluje závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. Vad provádění při provádění Díla a sleduje řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XII. této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených jí v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.

  - „Zhotovitel“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu identifikovanou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.

- Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

II.

Předmět Smlouvy

- Za podmínek uvedených v této Smlouvě  se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě specifikované touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

- Dílem podle této Smlouvy se rozumí

  - výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení atrií v 2. – 5. NP budovy tzv. nové Envelopy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc a budovy Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc;

  - zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace (výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním výroby, odsouhlasit se Zástupcem Objednatele);

  - zpracování dokumentace skutečného provedení Dodávky interiérového vybavení, dodání průvodní technické dokumentace dokladující splnění normativních požadavků na jednotlivé prvky dodávky vč. předchozího zajištění potřebných zkoušek, certifikátů a atestů, to vše ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;

  - úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí Díla kontrolní zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního a spojovacího materiálu, rozmístění prvků interiérového vybavení podle osazovacího plánu obsaženého v příloze č. 1 této Smlouvy;

to vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (vše dále jen jako „Dílo“).

- Předmětem Díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět Díla“) je interiérového vybavení atrií v 2. – 5. NP budovy tzv. nové Envelopy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc a budovy Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc, podle specifikace uvedené v Projektu interiéru, zpracovaném společností Atelier M1 architekti, s.r.o., se sídlem Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, IČO: 27074153, v 12/2017, se soupisem prvků s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1, na základě předchozího zadávacího řízení s názvem „PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích (Envelopa a Pevnost poznání)“.

- Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupci Objednatele.

- Zhotovitel je povinen Dílo provádět v objektech:

a)	Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – 2. – 5. NP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc a

b)	budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Pevnost poznání Olomouc (Areál Korunní pevnůstky), 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc

( dále jen „Místo plnění“).

III.

Doba plnění a předání Díla

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) Dílo nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

- O provedení Díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude vykazovat při přebírání Díla vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí Díla, převzít Dílo s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XIV. této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny před zamýšleným předáním celého Díla vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení předávaného Díla a nejpozději ke dni předání Díla předat oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických tyto dokumenty:

  - dokumentace skutečného provedení ve smyslu čl. II. odst. 2 bodu 2.3. této Smlouvy v souladu se stavem Díla ke dni předání a převzetí Díla,

  - základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro výrobky, které jsou součástí předávaného Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, katalogové listy apod.,

  - originály montážního deníku ve smyslu čl. XII. této Smlouvy.

- Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

IV.

Cena za dílo

- Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem (doplní Dodavatel) Kč bez DPH, samostatně DPH ve výši (doplní Dodavatel) Kč, (doplní Dodavatel) Kč včetně DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná,  úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za  dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za dílo může být měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě.

- Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a zisk Zhotovitele, je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

- Smluvní strany se dohodly, že Cena za dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena na základě faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit nejdříve dnem následujícím po dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

- Účastníci této Smlouvy se dohodli, že vystavená faktura bude doručena k rukám Zástupce Objednatele.

- Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Fakturu zhotovitel opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit, číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a názvem a registračním číslem příslušného projektu.

- V případě, že nebude mít faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit Cenu za dílo je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na Cenu za dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Zhotoviteli nepoužije.

VI.

Kontrolní ověření Místa plnění

- Zhotovitel je povinen ihned po zahájení provádění Díla podle této Smlouvy, před vlastním převzetím Místa plnění dle čl. VII. této Smlouvy, ověřit po dohodě se Zástupcem Objednatele prohlídkou stav Místa plnění s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla a má možnost provést kontrolní zaměření Místa plnění. O zjištěných překážkách je Zhotovitel povinen informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce a přede dnem převzetí Místa plnění.

VII.

Předání Místa plnění

- Zástupce Objednatele je oprávněn předat Zhotoviteli Místo plnění, a to nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Místo plnění od Objednatele na výzvu Zástupce Objednatele převzít nejpozději do 2 kalendářních dnů od doručení výzvy; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší písemný datovaný protokol o předání Místa plnění.

- Objednatel se zavazuje vyklidit místo plnění a uvést jej do stavu, který umožní Zhotoviteli provést Dílo podle této Smlouvy nejpozději ke dni předání Místa plnění.

- Zhotovitel odpovídá za prostory Místa plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání Místa plnění až do úplného Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Místě plnění po dni Předání a převzetí Díla, Zhotovitel odpovídá za Místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v Místě plnění.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí Díla.

VIII.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Místu plnění

- Zhotovitel bude používat Místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na Místo plnění.

- Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím Zástupce Objednatele.

- Zhotovitel je na Místě plnění povinen dodržovat pořádek, zejména ochránit povrchy dotčených místností a přístupových míst k Místu plnění tak, aby nedošlo vlivem provádění Díla podle této Smlouvy k poškození při kontrolním zaměření Místa plnění, dopravě, montáži a rozmístění prvků interiérového vybavení podle osazovacího plánu obsaženého v příloze č. 1 této Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že plnění podle této Smlouvy bude probíhat bez přerušení provozu dotčených objektů, přičemž provozní činnosti v objektech lze omezit pouze na krátký časový úsek a v dílčím rozsahu (např. doprava velkých nábytkových dílců), nikoliv přerušit dlouhodobě. Zhotovitel  tak musí přizpůsobit svou veškerou činnost tomu, aby byly eliminovány případné kolize s provozem objektů a okolních dotčených prostor, zejména omezeno šíření prachu a nadměrná hlučnost při provádění prací, průběžně udržována čistota Místa plnění a okolních dotčených prostor a dodržovány veškeré pokyny Objednatele ve smyslu výše uvedeného. Zhotovitel je povinen respektovat činnosti Objednatele a případných dalších osob a je povinen své činnosti s těmito činnostmi v maximální možné míře koordinovat. Pro dopravu prvků interiéru je Zhotovitel povinen využívat výhradně trasy vymezené Objednatelem s ohledem na potřeby provozu budov a v návaznosti na časový průběh provádění Díla.

- Dopravu prvků interiéru do Místa plnění dle čl. II. odst. 5 písm. b) této Smlouvy bude Zhotovitel povinen v maximální možné míře koordinovat s provozními činnostmi v dotčeném objektu a v okolních dotčených prostorách. Termín vlastní dodávky do Místa plnění dle čl. II. odst. 5 písm. b) této Smlouvy bude Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem min. 10 kalendářních dnů předem.

IX.

Další povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.

- Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu a výrobku

  - Materiál a výrobky použité na Díle (dále jen „materiál“, a „výrobek“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu a výrobku v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu či výrobku na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.

  - Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.

- Materiály, Výrobky

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály a výrobky, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál nebo výrobek bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály a výrobky nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Zástupci Objednatele.

- Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály a výrobky a prvky interiéru výhradně v Místě plnění a takovým způsobem, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

- Zhotovitel je povinen si před započetím výroby a dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy nechat odsouhlasit Zástupcem Objednatele způsob výroby, výrobní dokumentaci, barevnost a ostatní detaily výroby předmětu Díla, odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů a odsouhlasit konkrétní typ dodávaného typového výrobku.

- Vzorky

  - Před objednáním a/nebo výrobou budou veškeré prvky interiérového vybavení vzorkovány. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických ke schválení vzorky všech materiálů a/nebo výrobků (dále jen „vzorky“), včetně výrobní dokumentace atypických prvků interiéru a technických a/nebo katalogových listů u typových výrobků, to vše nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Jedná se o uživatelsky a esteticky významné prvky, které musí odpovídat této Smlouvě a jejím přílohám.

  - Zástupce Objednatele má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem, standardy a vyobrazením daným projektovou dokumentací, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Bez odsouhlasení kteréhokoliv vzorku ve smyslu výše uvedeného Zástupcem Objednatele nebo jinou k tomu určenou osobou není Zhotovitel oprávněn zahájit výrobu nebo dodávku předmětného výrobku. Nedojde-li k odsouhlasení kteréhokoliv vzorku podle předchozí věty, je Zhotovitel povinen opakovaně předkládat vzorek, upravený dle požadavků Objednatele, a to až do doby odsouhlasení upraveného vzorku, přičemž opakované předkládání vzorků nemá vliv na termín dokončení a předání Díla dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Pouze odsouhlasené vzorky je možné použít pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel je povinen předložené vzorky či výrobní dokumentaci atypických prvků interiéru schválit/odmítnout vždy do tří pracovních dnů ode dne jejich předložení.

  - Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit Zástupce Objednatele. O provedeném vzorkování bude sepsán vzorkovací protokol, a to i v případě opakovaného předložení vzorků.

  - Vzorky budou předloženy v barevném a materiálovém provedení a s vlastnostmi dle specifikace uvedené v Projektu interiéru, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

  - Vzorky mohou být  po dobu realizace Díla uskladněny ve vymezené místnosti pro případnou kontrolu.

  - Zhotovitel nese veškeré náklady související se zpracováním dodavatelské výrobní  dokumentace a veškeré náklady související s předložením vzorků.

- Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu Díla v celém rozsahu podle schválených vzorků a dodavatelské – výrobní dokumentace, jež byla odsouhlasena. V případě rozporu Smlouvy a vzorků či dodavatelské – výrobní dokumentace, má přednost Smlouva, pokud Objednatel neurčí při odsouhlasení dokumentace jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle  tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

X.

Povinnosti Objednatele

- Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

XI.

Zástupce Objednatele

- Zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla, schvalovat vzorky a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.

- Zástupce Objednatele oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.

- Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

XII.

Zprávy a záznamy Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.

- Zhotovitel je povinen vést montážní deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.

- V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověření zástupci. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

XIII.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

- Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru  příslušných částí Místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění  Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XIV.

Záruka za jakost, Vady Díla

- Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí 24 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

- Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.

- Oznámení Vady Díla Objednatelem bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky či elektronickou poštou;  v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky či elektronickou poštou.

- Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. VII. této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle čl. XIV. této Smlouvy.

- Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu Díla ve lhůtě:

  - 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,

  - 15 pracovních dnů od oznámení vady u ostatních vad nebránících řádnému užívání Díla.

- Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.

XV.

Utvrzení závazku

- Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

  - V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za každé takové porušení.

  - V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. III. odst. 2 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele převzít Místo plnění ve lhůtě podle  čl. VII. odst. 1 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení a za každý případ samostatně.

  - za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIV. odst. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele  k zaplacení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zhotoviteli nebo prostřednictvím datové zprávy.

- Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla dle této Smlouvy.

XVI.

Pojištění

- Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.

(předloží až vybraný Dodavatel před podpisem této Smlouvy na základě výzvy Zadavatele)

XVII.

Ostatní ujednání

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění.

- Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

- Účastníci sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

XVIII.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.

- Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a Objednatel tři stejnopisy.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Účastníky.

- Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Účastníci se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

- Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány Účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Uveřejnění v registru smluv Objednatel provede neprodleně po zveřejnění Právního aktu (rozhodnutí o získání dotace z OP VVV) Řídícím orgánem prostřednictvím IS MS2014+.

V případě, že nedojde k vydání Právního aktu (rozhodnutí o získání dotace z OP VVV) Řídícím orgánem prostřednictvím IS MS2014+ a jeho zveřejnění nejpozději do 30. 06. 2018, nebo v případě nepřidělení finančních prostředků na předmět plnění, Smlouva nenabývá účinnosti a ruší se od počátku, přičemž v takovém případě nemá  Zhotovitel nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů a škod.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).

- Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

- Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

  - Příloha č. 1 – Projekt interiéru zpracovaný společností Atelier M1 architekti, s.r.o., se sídlem Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, IČO: 27074153, v 12/2017, se soupisem prvků s výkazem výměr (pouze v elektronické podobě na CD)

  - Příloha č. 2 – cenová nabídka Zhotovitele ze dne (doplní Dodavatel)

V Olomouci, dne			V (doplní Dodavatel), dne (doplní Dodavatel)

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

…............................................                   	…..………………………………..

Univerzita Palackého v Olomouci                                    (doplní Dodavatel)

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.