Příkazní smlouva

# na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka

# (dále jen „Smlouva“)

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“),

smluvní strany:

Příkazce:				Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: 				Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 					619 89 592

DIČ: 					CZ 619 89 592

jednající: 				prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor

osoby oprávněné pro jednání ve věcech realizace této smlouvy: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Karták

bankovní spojení:           		Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 				19-1096330227/0100

(dále jen „Příkazce“), na straně jedné

a

Příkazník:		(doplní Dodavatel)

se sídlem:		(doplní Dodavatel)

IČO:			(doplní Dodavatel)

DIČ:			(doplní Dodavatel)

statutární orgán:	(doplní Dodavatel)

zapsán v obchodním rejstříku	 vedeném (doplní Dodavatel) soudem,

oddíl (doplní Dodavatel),

vložka (doplní Dodavatel)

bankovní spojení:                      	(doplní Dodavatel)

číslo účtu: 		(doplní Dodavatel)

email:		(doplní Dodavatel)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (doplní Dodavatel), email: (doplní Dodavatel)

(dále jen „Příkazník“), na straně druhé

takto:

Preambule

- Tato Smlouva je uzavírána za účelem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka ze strany Příkazníka nad realizací stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba“), jejíž je Příkazce investorem a bude jejím objednatelem podle smlouvy o dílo, která bude mezi Příkazcem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem uzavřena na základě samostatného zadávacího řízení (dále jen „Smlouva o dílo“).

- Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice - technický dozor stavebníka“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Příkazník vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

- Stavba sestává z těchto vzájemně navazujících celků:

- stavební úpravy a přístavba přízemí objektu č. 47 vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury, s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“),

- stavební úpravy severní části přízemí budovy č. 47 včetně souvisejících úprav stávajícího technického zařízení budovy č. 47, s názvem „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 2“),

- rekonstrukce části areálové komunikace mezi budovou č. 47 a budovou č. 53, s názvem „Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekt č. 47 a 53“ (dále jen „Stavba 3“),

vše souhrnně dále též jako „části Stavby“ nebo „části díla“.

- Stavba 1 bude prováděna v rámci realizace projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt OP VVV“), za účelem zajištění výuky biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UP, a bude financována z podpory poskytnuté na realizaci tohoto projektu.

- Stavba 2 a Stavba 3 budou prováděny v časové a prostorové souvislosti se Stavbou 1, avšak mimo rámec Projektu OP VVV, a budou financovány z vlastních finančních zdrojů Příkazce.

- Osoby oprávněné pro jednání ve věcech realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví (dále též jako „oprávněná osoba Příkazce“) jsou pověřeny k věcným jednáním za Příkazce ve věcech technických týkajících se plnění Smlouvy a mohou udělovat Příkazníkovi závazné pokyny směřující k provádění příkazu podle Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem Příkazce právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou–li k tomu oprávněny Smlouvou, nebo je–li jim k tomu uděleno samostatné písemné pověření Příkazce. V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech, konzultacích a požadavcích Příkazce, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve věcech realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví za Příkazce samostatně.

Článek 1

Předmět Smlouvy

- Příkazník se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě pro příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci Stavby, která je specifikována projektovými dokumentacemi ve stupni pro provádění stavby, zpracovanými společností INTAR a.s. v 01/2018 pro Stavbu 1 a Stavbu 2 a společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., v 01/2018 pro Stavbu 3. Příkazník se zavazuje prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších použitelných právních předpisů a ve smyslu Smlouvy a Smlouvy o dílo (dále též jako „Služby TDS“ nebo „činnost Příkazníka“, popř. „činnosti TDS“).

- Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění činnosti podle této Smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle příslušných ustanovení této Smlouvy.

- Rozsah činnosti Příkazníka je stanoven v příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí. Součástí Služeb TDS jsou i služby a činnosti v Příloze č. 2 této Smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této Smlouvy nezbytné, o čemž Příkazník měl a při vynaložení své odborné péče mohl vědět. Cena za činnost TDS je v plném rozsahu zahrnuta v odměně za Služby TDS, která je uvedená v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy.

- Další práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka jsou specifikována v dalších ustanoveních Smlouvy.

Článek 2

Odměna

- Celková odměna za činnost Příkazníka, provedenou řádně a včas podle Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran ve výši (doplní Dodavatel) Kč bez DPH.

- V odměně podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady Příkazníka spojené s jeho činností, tj. vč. nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku, podle Smlouvy a jeho zisk. K odměně bude připočtena DPH podle sazby stanovené příslušnými účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smluvní strany si odchylně od § 2436 občanského zákoníku ujednaly, že Příkazce není povinen složit na žádost Příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů spojených s poskytováním Služeb TDS.

- Příkazník prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Příkazníkovi nepoužije.

- Odměna podle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že tato odměna nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

Článek 3

Platební podmínky

- Odměna za výkon Činnosti Příkazníka bude hrazena měsíčně zpětně vždy za uplynulý kalendářní měsíc poskytování Služeb TDS, tedy v dílčích platbách ve výši alikvótních částí celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy, odpovídajících skutečnému počtu celých kalendářních měsíců, v nichž je prováděna činnost TDS, resp. poměrným částem kalendářních měsíců odpovídajících skutečnému počtu dní provádění činnosti Příkazníka v kalendářním měsíci, v nichž bude Stavba prováděna, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur) Příkazníka, a to samostatně pro každou část Stavby ve smyslu Preambule Smlouvy. Výše těchto dílčích plateb a jejich rozdělení odpovídající jednotlivým částem Stavby bude určeno platebním kalendářem, který bude sjednán v dodatku ke Smlouvě, a to na základě přesného harmonogramu postupu stavebních prací podle Smlouvy o dílo (dále jen „Harmonogram výstavby“) a celkové ceně za dílo podle Smlouvy o dílo.

- Jednotlivé dílčí platby ve smyslu předchozího odstavce budou vždy rozděleny na tři části odpovídající jednotlivým částem Stavby v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru částí ceny za dílo, vztahujících se k příslušným částem Stavby tak, jak jsou tyto části ceny za dílo specifikovány ve Smlouvě o dílo.

- Příkazce za účelem sjednání dodatku, upravujícího výše uvedený platební kalendář, předá Příkazníkovi bez zbytečného odkladu Harmonogram výstavby odsouhlasený ve smyslu Smlouvy o dílo a cenovou přílohu Smlouvy o dílo, v níž je specifikováno rozdělení ceny za dílo na části odpovídající jednotlivým částem Stavby.

- V případě, že Smlouva nabude účinnosti až po termínu zahájení Stavby podle Smlouvy o dílo, bude výše celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy ve smyslu výhrady změny závazku Příkazce podle § 100 odst. 1 ZZVZ, poměrně krácena v rozsahu odpovídajícím počtu dní od tohoto dne zahájení Stavby do dne nabytí účinnosti Smlouvy a toto krácení bude zapracováno do platebního kalendáře obsaženého v dodatku ke Smlouvě ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

- V případě, že nedojde k realizaci některých ucelených částí Stavby ve smyslu Smlouvy o dílo, tj. nebude realizována část odpovídající stavebnímu objektu SO 02.1 - Stavební úpravy obj. č. 47 – dětská skupina u Stavby 2 v návaznosti na neposkytnutí dotačních finančních prostředků na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, bude ve smyslu výhrady změny závazku Příkazce podle § 100 odst. 1 ZZVZ, výše celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy poměrně krácena v rozsahu odpovídajícím poměru části ceny za dílo podle Smlouvy o dílo, odpovídající nerealizované ucelené části Stavby, k celkové ceně za dílo specifikované ve Smlouvě o dílo.

- Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené na výše uvedené dílčí platby budou zasílány k rukám oprávněné osoby Příkazce. Příkazce uhradí Příkazníkovi každou dílčí platbu na základě řádně vystavené faktury, která bude mít náležitosti podle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

- Smluvní strany si ujednaly, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno.

- Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Příkazci, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a musí být označeny číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Daňové doklady – faktury týkající se činností TDS u Stavby 1 musí dále obsahovat název a registrační číslo Projektu OP VVV, uvedené v odst. 4 Preambule této Smlouvy.

- Povinnost poskytnout odměnu, popř. její část, je Příkazcem splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, souladně s touto Smlouvou, či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě či požadované právními předpisy, zejm. zákonem o účetnictví, je Příkazce oprávněn ji vrátit Příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručené opravené, či oprávněně vystavené faktury Příkazci.

Článek 4

Povinnosti Příkazníka

- Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu ve smyslu této Smlouvy, a to poctivě a pečlivě, s vynaložením potřebné odborné péče ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku a v dobré víře. Výčet povinností Příkazníka v rámci činnosti TDS je uveden v tomto článku a v Příloze č. 2 Smlouvy – podrobné specifikaci činností TDS.

- Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny Příkazce, a všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno. V případě, že Příkazník shledá, že pokyny jsou nevhodné nebo jsou v rozporu s účinnými právními předpisy a technickými normami, je povinen Příkazce obratem na nevhodnost pokynů upozornit.

- Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci z vlastního podnětu či na žádost Příkazce informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění Stavby a údaje a návrhy postupů zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění řádného, s podmínkami poskytnutí podpory na realizaci Projektu OP VVV podle Preambule Smlouvy souladného, a včasného provádění Stavby a pro bezpečné a zdraví neohrožující práce v rámci Stavby.

- Příkazník je povinen poskytovat Příkazci konzultace, a na žádost Příkazce písemná stanoviska týkající se Stavby, a další odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli(em) Stavby,  orgány státní správy a samosprávy a účastnit se na žádost Příkazce těchto jednání.

- Pro případ, že se pro Příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této Smlouvy, zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu Příkazci.

- Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, založeného touto Smlouvou, obdrží od Příkazce, a které při poskytování Služeb TDI vytvoří a shromáždí, a to do 15-ti dnů po ukončení tohoto právního vztahu Příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.

- Výstupem práce Příkazníka při realizaci Stavby je souhrn dokumentů, které představují informační systém Příkazníka, jejichž nedílnou součástí jsou měsíční zprávy o činnosti Příkazníka v rámci Smlouvy a „závěrečná zpráva Příkazníka“, jejichž obsah je podrobně specifikován v příloze č. 2 Smlouvy, a další dokumenty, jejichž zpracování vyplývá ze Smlouvy vč. jejích příloh.

- Měsíční zpráva o činnosti Příkazníka bude Příkazníkem vyhotovena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a předána Příkazci ve lhůtě do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který byla tato zpráva vyhotovena. Měsíční zpráva bude obsahovat popis a hodnocení relevantních skutečností dle aktuálního stavu a potřeb Stavby, tj. alespoň hodnocení příslušného období ve vztahu k poskytované činnosti TDS a průběhu realizace Stavby s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu Stavby ve smyslu Smlouvy o dílo a na porušení povinností zhotovitele ve smyslu Smlouvy o dílo, plán činnosti TDS na další období, informace o pokynech, které Příkazník od Příkazce v příslušném období obdržel, informace o aktuálním stavu přípravy a provádění změn Stavby a vyhodnocení a dopady nových skutečností na realizaci Stavby. Tato měsíční zpráva bude Příkazníkem Příkazci předložena v elektronické podobě a v jednom listinném vyhotovení.

- Závěrečné zprávy Příkazníka se Příkazník zavazuje předat výše uvedené osobě ve dvou částech – první část do 5 pracovních dní po předání Stavby 1 a Stavby 2 ve smyslu Smlouvy o dílo jejich zhotovitelem Příkazci a druhou část do 5 pracovních dní po předání Stavby 3 jejím zhotovitelem Příkazci a po ukončení všech činností zhotovitele Stavby a vrácení staveniště Příkazci ve smyslu Smlouvy o dílo. V Závěrečné zprávě bude obsaženo prohlášení o úplnosti a komplexnosti stavebního díla – Stavby, zhodnocení provedení díla a zejm. popis skutečností rozhodných pro jeho užívání a skutečností, které mohou ovlivnit práva a zájmy Příkazce, shrnutí provedení prací podle Smlouvy o dílo, změn Stavby, závěrečný přehled všech plateb Příkazce zhotoviteli Stavby ve vazbě na cenovou přílohu Smlouvy o dílo a všechny dokumenty, které jsou výstupem činností TDS a které dokladují průběh realizace Stavby, zejména zápisy z kontrolních dnů, záznamy ze vzorkování, vč. vzorkovacích protokolů, zápisy z koordinačních a jiných jednání, změnové listy, fotodokumentace atp.

- V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Příkazce. Bude-li Příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. O tuto částku bude ponížena celková odměna Příkazníka a Příkazník obdrží cenu bez DPH.

- Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu Služeb TDS a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Příkazce včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup Příkazníka při výkonu Služeb TDS, a okolností, které by mohly mít vliv na provádění Stavby.

- Příkazník je povinen vykonávat Služby TDS výlučně prostřednictvím k tomu oprávněných osob splňujících podmínky pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka podle požadavků Příkazce obsažených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, v rámci kterého byla Smlouva uzavřena, a mající příslušnou autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, které budou působit pod odpovědným vedením vedoucího realizačního týmu Příkazníka (vedoucího TDS), který je současně osobou oprávněnou jednat za Příkazníka ve věcech technických podle záhlaví Smlouvy. Seznam členů realizačního týmu Příkazníka, prostřednictvím kterých prokazoval Příkazník ve výše uvedeném zadávacím řízení technickou kvalifikaci, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy (vedoucí TDS, zástupce TDS, specialista TDS – VZT, chlazení a vytápění, specialista TDS – doprava); okruh dalších členů realizačního týmu je uveden v následujícím odstavci Smlouvy.

- Příkazník je povinen zabezpečit účast dalších osob na výkonu činnosti TDS jako členů realizačního týmu nad rámec osob uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, a to specialistů v profesních oblastech ve vztahu k povaze Stavby, zejména v oblastech statika konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ), technické zařízení budov (TZB - elektroinstalace v profesích silnoproud a slaboproud, zdravotechnika, MaR) atp. Účast těchto specialistů v konkrétním období provádění Stavby a v konkrétní profesní oblasti bude Příkazníkem zabezpečena na základě jeho vlastního uvážení s přihlédnutím k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy s vynaložením dostatečné odborné péče a/nebo na základě pokynu oprávněné osoby Příkazce, daného vždy nejméně 3 pracovní dny přede dnem požadovaného zapojení daného specialisty do výkonu činnosti TDS v rámci realizačního týmu.

- Příkazce je oprávněn požadovat v odůvodněných případech výměnu kterékoli osoby působící v rámci realizačního týmu, a Příkazník je povinen tuto výměnu bez zbytečného prodlení zajistit, přičemž pověření jakékoli náhradní osoby, z podnětu kterékoliv smluvní strany, podléhá předchozímu písemnému schválení Příkazcem.  Výměna jakéhokoli člena realizačního týmu, ať již z důvodů na straně Příkazce či Příkazníka, je možná pouze za předpokladu, že nová osoba prokáže stejnou nebo vyšší kvalifikaci a stejné nebo větší zkušenosti a praxi než osoba jím nahrazovaná.

- Příkazník je povinen zajistit, že na Stavbě bude vždy přítomen dostatečný počet členů realizačního týmu Příkazníka dle tohoto článku tak, aby bylo zajištěno každodenní podrobné sledování a kontrola průběhu Stavby, a to vždy alespoň prostřednictvím vedoucího TDS nebo zástupce TDS v každý celý pracovní den, vždy v rozsahu alespoň 8 hodin denně, po dobu provádění Stavby 1 a 2; v případě Stavby 3 je Příkazník povinen zajistit sledování a kontrolu této části Stavby za těchto podmínek minimálně v průměru 4 hodin denně, a to v době od splnění termínu podstatného dokončení Stavby 3 do splnění termínu úplného dokončení Stavby 3 podle Smlouvy o dílo. Příkazník je dále povinen zajistit na každém kontrolním dni po celou dobu realizace Stavby přítomnost vedoucího TDS i zástupce TDS. Příkazník je povinen zajistit zejména splněním smluvních povinností podle tohoto odstavce především dozor nad řádným prováděním Stavby v souladu s právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo a podmínkami poskytnutí dotace na realizaci Projektu OP VVV. Příkazník je povinen bezodkladně písemně oznamovat Příkazci jakékoliv skutečnosti či událost svědčící o provádění Stavby v rozporu s těmito pravidly a každou skutečnost či událost směřující k takovému porušení.

- Závažné problémy, které se vyskytnou v průběhu provádění Stavby, zejm. ty, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny Stavby, je Příkazník povinen předem projednat s Příkazcem za účasti zhotovitele Stavby, neboť by se jednalo o projednání podkladů pro dodatek Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Příkazník není oprávněn zastupovat Příkazce při podpisu dodatků či změn ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby.

- Příkazník je povinen, v součinnosti s oprávněnou osobou Příkazce nebo osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele Stavby podle Smlouvy o dílo, koordinovat harmonogram výstavby a sledovat postup provádění Stavby ve vztahu k těmto dalším stavbám, realizovaným v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v časovém a prostorovém souběhu se Stavbou: „Dostavba a stavební úpravy objektu č. 52“, „Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury – I. etapa“, „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“, popř. dalšími stavbami, které budou Příkazníkovi oprávněnou osobou Příkazce označeny.

Článek 5

Povinnosti Příkazce

- Příkazce se zavazuje dát Příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této Smlouvy a vybavit jej potřebnými podklady. Příkazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu ke dni uzavření Smlouvy Příkazce předal projektové dokumentace pro provádění Stavby a veškerá správní rozhodnutí nebo územní souhlasy podmiňující realizaci Stavby včetně příslušných dokumentací (to vše v elektronické podobě na CD) v členění na části Stavby, projektové dokumentace pro provádění Stavby v listinné podobě a kopii Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh.

- Příkazce se zavazuje Příkazníkovi oznámit termín zahájení Stavby nejpozději 1 týden před tímto termínem, pokud Smlouva nenabude účinnosti po tomto termínu.

- Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění činností podle této Smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí osoby, které se na Stavbě, na které bude Příkazník provádět svou činnost dle této Smlouvy, podílejí, zejména zhotovitele Stavby, projektanty Stavby, koordinátora BOZP a další.

- Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit Příkazníkovi omezení rozsahu nebo přerušení prací, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti zhotovitele Stavby.

- Příkazce je povinen udělit Příkazníkovi příslušnou plnou moc pro případy, kdy to bude nutné pro řádný výkon Služeb TDS ze strany Příkazníka, zejména investorsko-inženýrských činností. Bez předchozího písemného zmocnění Příkazcem není Příkazník oprávněn jednat jménem Příkazce v jakýchkoliv věcech nebo Příkazce jakkoliv zavazovat, není-li takové zmocnění výslovně uvedeno v této Smlouvě.

Článek 6

Trvání a ukončení smluvního vztahu

- Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma účastníky Smlouvy a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění. Tato Smlouva trvá po celou dobu provádění Stavby podle Harmonogramu výstavby podle Smlouvy o dílo a účinnost této Smlouvy končí okamžikem předání kompletního stavebního díla – Stavby, tj. po předání všech částí Stavby jejím zhotovitelem Příkazci a po ukončení všech činností zhotovitele Stavby na jejím staveništi a po vrácení staveniště zhotovitelem Stavby Příkazci, přičemž odstraňování vad Stavby, vč. vad zjištěných při převzetí Stavby již není předmětem činnosti TDS.

- K ukončení právního vztahu, založeného touto Smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Při porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana porušenou smluvní povinnost nesplní v dodatečné době, tj. nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy oprávněné osoby druhé smluvní strany, je druhá smluvní strana oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemným odstoupením od této Smlouvy, přičemž právní účinky ex nunc nastanou dnem doručení odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně písemným odstoupením. Příkazník je v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce povinen upozornit bezodkladně Příkazce na opatření, která je nutno učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro Příkazce dle této Smlouvy, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku škody na majetku Příkazce, na Stavbě, na životě a zdraví osob a na životním prostředí.

- Příkazce je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že kterákoliv z osob, prostřednictvím kterých Příkazník poskytuje Služby TDS a které jsou uvedeny v Příloze č. 3, přestane splňovat podmínky, uvedené v čl. 4 odst. 12 Smlouvy, a Příkazník Příkazci nenabídne stejně nebo více kvalifikovanou a zkušenou osobu do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy příslušná osoba kvalifikaci splňovat přestala. Příkazník se zavazuje informovat Příkazce o pozbytí kvalifikace této osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů; v případě nedodržení této lhůty je Příkazce oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez dalšího.

- V případě, že dojde k předčasnému zrušení závazku ze Smlouvy o dílo, zaniká dnem účinnosti takového zrušení Smlouva ve smyslu rozvazovací podmínky podle § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

- V případě, že dojde k předčasnému ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, jsou smluvní strany povinny vypořádat dosavadní závazky ze Smlouvy, a to zejména stran platebních povinností týkajících se poměrné části výše uvedené celkové odměny, odpovídající skutečně provedené činnosti TDS podle platebního kalendáře, a předání závěrečné zprávy Příkazníka vč. všech náležitostí ve smyslu čl. 4 odst. 9 Smlouvy.

Článek 7

Místo plnění

Místem plnění této Smlouvy jsou pozemky v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, uvedené jako místo plnění ve Smlouvě o dílo.

Článek 8

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Příkazník podpisem Smlouvy prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti podle Smlouvy. Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu trvání Smlouvy a dále nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení účinnosti Smlouvy udržovat účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti, spočívajícím v činnosti TDS, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 2.000.000,- Kč.

(bude předloženo až vybraným Dodavatelem před podpisem Smlouvy)

- V případě, že Příkazník při výkonu Služeb TDS porušil kteroukoli svoji povinnost stanovenou v této Smlouvě (zejména, nikoli však výlučně, poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli Stavby), byl na porušení upozorněn a byla mu ze strany Příkazce dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti a za každý započatý den trvání porušení.

- Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo příkazce na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je smluvní pokutou utvrzeno. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Příkazníka ze Smlouvy.

- Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Příkazníka na úhradu jakékoliv části odměny dle Smlouvy.

Článek 9

Výhrada změny závazku

- Příkazce si v souladu s § 100 odst. 3 a § 66 ZZVZ vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb, které budou Příkazníkovi Příkazcem zadány na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavřením dodatku ke Smlouvě, přičemž tyto nové služby mohou spočívat v:

- nových Službách TDS v rámci předmětu závazku podle Smlouvy souvisejících s novými stavebními pracemi ve smyslu Smlouvy o dílo, kdy se může jednat o nové stavební práce související s prostorovou návazností Stavby 3 na úpravu parteru stávající vrátnice (budova č. 54) a na navazující etapy Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury v Olomouci – Holici v rozsahu stavebních objektů SO 61/I.E a SO 61/EN, přičemž se zejména může jednat o bourací práce pro odstranění severního průchozího traktu a jednoho konstrukčního modulu východního křídla výše uvedené budovy vrátnice včetně likvidace odpadu, stavební práce spočívající ve zpětném dozdění a zapravení severní a východní fasády této budovy vrátnice včetně zapravení střechy po ubourání konstrukcí, v zabezpečení odvodu srážkových vod ze střechy této vrátnice po ubourání konstrukcí a v provedení úpravy vnitřních instalací TZB dotčených ubouráním konstrukcí. Součástí těchto nových stavebních prací mohou být i bourací práce pro odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch v parteru výše uvedené vrátnice včetně likvidace odpadu, zemní práce pro vytvoření základových podmínek pro navazující nové zpevněné plochy a komunikace vč. sanace podloží, práce pro realizaci podkladních vrstev pro navazující nové zpevněné plochy a komunikace vč. provedení odvodnění, práce pro realizaci krytu navazujících nových zpevněných ploch a komunikací z dlažeb nebo asfaltového betonu vč. osazení obrub a pro konečné úpravy terénu navazujícího na výše uvedenou budovu vrátnice a navazující zpevněné plochy a komunikace, a to v územním rozsahu jihozápadní hranice Stavby 3, sousedící s budovou vrátnice a rekonstrukcí areálových komunikací, část u energocentra (SO 61/EN), a dále v územním rozsahu východní hranice Stavby 3, sousedící s rekonstrukcí areálových komunikací, část I. etapa (SO 61/I.E), jak je patrno z přílohy č. 3 Smlouvy o dílo - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny včetně Situačního schématu plánovaných staveb;

- nových Službách TDS v rámci předmětu závazku podle Smlouvy souvisejících s prodloužením lhůty výstavby ve smyslu Smlouvy o dílo, tj. v případě, že dojde k posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3, zejména k posunu v návaznosti na změnu harmonogramů výstavby navazujících staveb realizovaných v časovém a prostorovém souběhu v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, uvedených výše ve Smlouvě, kdy změna v harmonogramu výstavby navazujících staveb by znamenala skutečnost, že provádění Stavby 3 by bylo, vzhledem k technologickým návaznostem na provádění jedné či více navazujících staveb, ztíženo a nebylo by v důsledku toho možné z důvodu takového ztížení splnit termín úplného dokončení Stavby 3, kdy se podle Smlouvy o dílo termín úplného dokončení Stavby 3 posune o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních dnů bude trvat ztížení provádění Stavby 3 ve smyslu tohoto odstavce.

- Příkazce je oprávněn využít práva odpovídající výhradě změny závazku podle tohoto článku po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy, přičemž souhrnná předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 600.000,- Kč bez DPH a není zahrnuta v celkové odměně podle čl. 2 odst. 1. Smlouvy.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

      - Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem.

      - Smlouva se pořizuje v 5 vyhotoveních s povahou originálu, přičemž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník obdrží dvě vyhotovení.

      - Ujednání Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a účastníci Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, účastníci Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.

      - Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích příloh a dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

      - Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.

      - Příkazce, který uveřejnění Smlouvy v registru zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jejím uveřejnění neprodleně po něm na tomto kontaktním e-mailu Příkazníka: (doplní Dodavatel).

      - Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma účastníky Smlouvy na jedné listině a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. Ujednání tohoto odstavce nemůže být změněno následnou dohodou smluvních stran v jakékoliv formě.

      - V případě nesplnění jakékoliv nepeněžité smluvní povinnosti Příkazníka sjednané ve Smlouvě ve lhůtě z ní vyplývající nebo na základě ní stanovené je Příkazce oprávněn sjednat její splnění s třetí osobou na náklady Příkazníka, tj. Příkazník je povinen zaplatit Příkazci cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy Příkazce k tomuto zaplacení.

      - Příkazník má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o poskytování služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Příkazník povinen zajistit u všech svých poddodavatelů.

      - Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Příkazníkem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

      - Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích ke Smlouvě a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané uzavřením Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Příkazci případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy smluvního vztahu podle Smlouvy, u kterých tak specifikuje Příkazce, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví Smlouvy, nepožaduje-li Příkazce jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Příkazce. Příkazce je povinen zajistit a případně poskytnout Příkazníkovi materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

      - Příkazník se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).

      - Příkazník je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

      - Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit Smlouvu zčásti ani zcela na třetí osoby.

      - Přílohy:

Příloha č. 1 	– nabídka Příkazníka ze dne (doplní Dodavatel)

Příloha č. 2 	–  podrobná specifikace činností TDS

Příloha č. 3	–  seznam členů realizačního týmu Příkazníka

V Olomouci dne			             V (doplní Dodavatel) dne (doplní Dodavatel)

za Příkazce:				    		  	  za Příkazníka:

________________________			 	  _________________________

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.			  (doplní Dodavatel)

rektor  UP v Olomouci					  (doplní Dodavatel)