Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

„MODERNIZACE LABORATOŘÍ FYZIKY VE 4.NP BUDOVY PřF UP V OLOMOUCI – ENVELOPĚ -

VYBAVENÍ LABORATORNÍM NÁBYTKEM“

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.

tel.č.: +420 585 631 117, email: petra.jungova@upol.cz

dále jen „Zadavatel“

Profil Zadavatele:    https:// zakazky.upol.cz

Dostupnost zadávací dokumentace

dle § 96 Zákona: 	Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

|  | https://zakazky.upol.cz/vz00003503 |
| --- | --- |

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení na veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva a povinnosti Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále jen „Dodavatel“), v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na https://zakazky.upol.cz. Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele zodpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: https://zakazky.upol.cz. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Jungová, LL.M., e-mail: petra.jungova@upol.cz).

# 1 	Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:

kód CPV 				Název

39180000-7  				Laboratorní nábytek

# Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž laboratorního nábytku v rámci stavby „Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území  Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (konkrétně místností č. 4.006a, 4.006b, 4.007a, 4.007b, 4.008a, 4.008b a 4.008d).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – Vybavení laboratorním nábytkem“ se soupisem prvků s výkazem výměr,  který zpracoval Ing. arch. Lukáš Urban ( IČO: 75791501), Alešova 25/24, 613 00 Brno v 08/2018, vše uvedené v příloze č. 5 této Dokumentace včetně soupisu prvků s výkazem výměr.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také:

- zpracování výrobní dokumentace pro všechny zhotovitelem vyráběné prvky vybavení. Výrobní dokumentaci je zhotovitel povinen před zadáním do výroby a vlastní realizací dodávky interiérového vybavení odsouhlasit se Zadavatelem; rovněž tak musí zhotovitel vzorkovat a odsouhlasit se Zadavatelem veškeré další prvky dodávky. Výrobní dokumentace bude zadavateli předávána v rámci odsouhlasovacího řízení elektronicky a ve 2 vyhotoveních tiskem.

- dokumentace skutečného provedení dodávky laboratorního nábytku ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD,

- úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění,

- doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu.

## Technické podmínky

Předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn dle platných právních předpisů České republiky a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN, EN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.

Dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený Zadavatelem.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ocenil a předložil v rámci své nabídky všechny položky stanovené v soupisu prvků s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této Dokumentace v rámci její přílohy č. 5, a to kompletně všech položek, nejen rekapitulace.

Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění všech položek v soupisu prvků s výkazem výměr.

Dodavatel v oceňovaném soupisu prvků s výkazem výměr žádné položky nevynechá, nepřidá, ani nesloučí.

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše přípustné pro celou dobu realizace veřejné zakázky (agregované položky nejsou přípustné).

## Ostatní podmínky

Dodavatel je povinen dodržet veškeré parametry plynoucí z přílohy č. 5 této Dokumentace, v opačném případě bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zhotovitel akceptuje, že montáž vybavení laboratorním nábytkem bude probíhat za současné realizace stavebních prací v předmětných laboratořích mezi Podstatným a Úplným dokončením stavby a bude nezbytná vzájemná koordinace montáže nábytku a prací souvisejících s dokončením stavby do stavu Úplného dokončení.

Podstatné a Úplné dokončení stavby je definováno takto:

- Uvedení stavby do stavu odpovídajícímu Podstatnému dokončení Díla znamenajícího stav stavby, kdy je stavba fyzicky dokončena do fáze, kdy jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící řádně prováděnou stavbu včetně osazení a zkompletování rozvodů technických a technologických zařízení Stavby kromě osazení koncových prvků v laboratořích, jejichž osazení v této fázi ještě není možné (např. z důvodu zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací nebo z důvodu jejich vazby na interiérové vybavení, případně z jiných závažných důvodů). Jsou provedeny dílčí funkční zkoušky, které je nutné provádět postupně před zakrýváním konstrukcí a které lze provést bez osazení koncových prvků, provedeny požární ucpávky, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby a stavba je připravena pro montáž koncových prvků instalací, pro montáž vnitřního interiérového vybavení a montáž aktivních prvků. V  této fázi nemusí být provedeno zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), nemusí být provedeny Funkční zkoušky systémů, revize příslušných zařízení a kontrolní měření, které nelze provést bez osazení koncových prvků systému, nemusí být provedeno Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, zpracována Průvodní dokumentace, Dokumentace skutečného provedení Stavby a zajištěny další doklady nezbytné pro předání a převzetí Díla včetně kolaudačního souhlasu, a to nejpozději do 5 měsíců ode Dne zahájení stavby;

- Uvedení stavby do stavu odpovídajícímu Úplnému dokončení Díla, tj. znamenajícího stav, kdy je řádně prováděná Stavba kompletně dokončena ve stavu jejího Úplného dokončení, jsou osazeny i koncové prvky technických zařízení, proběhly Funkční zkoušky systémů, revize příslušných zařízení a kontrolní měření po osazení koncových prvků, zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), je provedeno Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, nastaveny parametry nezbytné pro uvedení laboratoří do Pilotního testovacího provozu, dokončen komplexní úklid stavebními pracemi dotčených prostor.  Jsou předány všechny dokumentace a doklady nezbytné pro Předání a převzetí Díla včetně průvodní dokumentace provozních řádů a dílčího Požárního řádu odsouhlaseného HZSOK (který objednatel zapracuje do Požárního řádu budovy), je odstraněno veškeré zařízení Staveniště, je vydán Kolaudační souhlas, tzn. je provedeno kompletní Dílo zahrnující dokončení všech jeho součástí, a to včetně těch, pro jejichž užívání není potřebné vydání kolaudačního souhlasu ani oznámení o užívání Stavby ani rozhodnutí o zkušebním provozu, a to nejpozději do 8 měsíců ode Dne zahájení stavby.

## Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není dělena na části. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že celý předmět veřejné zakázky tvoří homogenní celek bez oborového členění, kdy části plnění spolu věcně i místně souvisí a plnění nelze uskutečnit více Dodavateli, zejména z důvodu komplexního vizuálního a technického řešení zejména atypických výrobků, vycházejícího z jednotného koncepčního přístupu a architektonického návrhu řešení od autora a potřeb zadavatele. Zadavatel předpokládá, že kompletní předmět veřejné zakázky bude beze zbytku plnit jediný Dodavatel splňující zadávací podmínky, který zajistí koordinaci všech atypických výrobků v jednotném standardu materiálu s koordinací dodávky typových výrobků v jednotném standardu autorského řešení návrhu, včetně výrobního zpracování, kdy tento návrh je komplexní pro všechny laboratoře a přidružené místnosti.

# 3	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2,900.000,- Kč bez DPH.

# Obchodní podmínky

## Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Všechny obchodní podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována, jsou zakotveny v  textu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této Dokumentace. Text smlouvy o dílo je pro Dodavatele závazný, Dodavatel doplní pouze své identifikační údaje a cenu.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

## Termíny plnění veřejné zakázky

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

- Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) dílo nejpozději do 85 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo nebo do 25.4.2019 podle toho, který termín nastane později.

- Zhotovitel provede podrobné zaměření předmětných prostor nejdříve po termínu Podstatného dokončení Stavby  tj. po termínu 12.2.2019. V případě posunutí termínu Podstatného dokončení Stavby tak, že nebude prokazatelně možné všechny prostory zaměřit k 1.3.2019, bude termín dokončení a předání díla posunutý o počet dnů prokazatelného zpoždění s předáním prostor k zaměření.

- Zhotovitel  může zahájit montáž příslušné části díla v místě plnění po protokolárním předání místa plnění ve stavu Připravenosti pro montáž v místě plnění, nejdříve však  15.3.2019 .

- Zadavatel je oprávněn v souladu s výše uvedeným předávat zhotoviteli jednotlivé ucelené části místa plnění (jednotlivé laboratoře a k nim přidružené prostory) postupně tak, jak budou ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu díla. Všechny  prostory musí být předány ve stavu  Připravenosti pro montáž v místě plnění nejpozději  do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení a předání Díla. V případě posunutí termínu předání všech prostor ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu díla bude termín dokončení a předání díla posunutý o lhůtu prokazatelného zpoždění s předáním prostor ve stavu Připravenosti pro montáž. Zhotovitel  je povinen jednotlivé prostory plnění od Zadavatele na výzvu zástupce zadavatele protokolárně převzít nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy Zadavatele.

## Místo plnění veřejné zakázky

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území  Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (konkrétně místností č. 4.006a, 4.006b, 4.007a, 4.007b, 4.008a, 4.008b a 4.008d).

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude dle § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

# 6	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace vč. všech jejích příloh, kdy jednotlivé dokumenty se vzájemně doplňují a tvoří komplexní zadání. Veškeré ceny budou uvedeny v členění na Kč bez DPH, výši DPH v Kč a výši v Kč včetně DPH.

Cena za dílo bude cenou nejvýše přípustnou a bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s prováděním díla zahrnující zejména, nikoliv však výlučně veškeré práce, činnosti, dodávky, pomocné náklady, rizika, zisk, finanční vlivy, související služby (projednávání, konzultace apod.) atp. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné.

Celková nabídková cena bude uvedena i v krycím  listu nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace a v návrhu smlouvy (příloha č. 4 této Dokumentace) a bude doložena oceněním všech položek v soupisu prvků s výkazem výměr.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena Dodavatele uvedená v krycím listu a smlouvě o dílo musí být shodná s cenou dle soupisu prvků s výkazem výměr, a to i s haléři bez zaokrouhlování. V opačném případě se Dodavatel vystavuje riziku vyloučení ze zadávacího řízení.

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

## Překročení nabídkové ceny

Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny díla je možná v těchto případech:

- v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky;

- v odůvodněných případech dle Zákona.

# 7	Kvalifikace Dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona,

- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona.

- 7.1	Prokázání kvalifikace obecně, doklady k prokázání kvalifikace

7.1.1	Pravost dokladů

- Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích. Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

- Před uzavřením smlouvy si Zadavatel dle § 86 odst. 3 Zákona vždy od vybraného Dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

- Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

7.1.2	Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## 7.3	Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

- 7.4 	Základní způsobilost

7.4.1	Rozsah základní způsobilosti

- Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

a)	trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b)	trestný čin obchodování s lidmi,

c)	tyto trestné činy proti majetku

1.	podvod,

2.	úvěrový podvod,

3.	dotační podvod,

4.	podílnictví,

5.	podílnictví z nedbalosti,

6.	legalizace výnosů z trestné činnosti,

7.	legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d)	tyto trestné činy hospodářské

1.	zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2.	sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3.	pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4.	pletichy při veřejné dražbě,

5.	poškození finančních zájmů Evropské unie,

e)	trestné činy obecně nebezpečné,

f)	trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g)	tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1.	trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2.	trestné činy úředních osob,

3.	úplatkářství,

4.	jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů - splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

- Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

7.4.2	Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením kopií:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň – příloha č. 2 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – příloha č. 3 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),

- výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

## 7.5 	Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 7.6 	Technická kvalifikace

### K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2

### písm. b) Zákona seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední

### 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí

### a identifikace objednatele.

Dodavatel splňuje tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek prokáže, že realizoval alespoň 1 dodávku, jejímž předmětem byla dodávka a montáž laboratorního nábytku, v celkovém objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH.

Seznam bude zpracován ve formě čestného prohlášení, které bude opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Dodavatele. Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat všechny rozhodné údaje pro posouzení, zda příslušná významná dodávka splňuje požadavky vymezené v tomto kvalifikačním předpokladu.

- Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního Dodavatele zakázky, musí být součástí také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

- 7.7	Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### 7.7.1	Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

### 7.7.2	Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

### 7.7.3	Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

### 7.7.4	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat část technické kvalifikace požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem.

Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) uvedeného výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## 7.8	Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady o kvalifikaci.

7.9.	Systém e-Certis

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

# 8	Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 7 této Dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona kopii pojistné smlouvy ve smyslu čl. X. příslušné smlouvy o dílo (viz příloha č. 4 této Dokumentace).

Nesplnění výše uvedených povinností k předložení požadovaných dokladů dle ust. § 122 odst. 3 Zákona bude Zadavatel považovat za důvod pro vyloučení vybraného Dodavatele z účasti v zadávacím řízení dle § 122 odst. 7 Zákona a bude dále postupovat dle ustanovení § 125 Zákona.

# 9	Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

S ohledem na charakter veřejné zakázky, Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

# 10	Podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, varianty nabídek, společná účast Dodavatelů

10.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne  19. listopadu 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00003503.

Zadavatel žádá dodavatele, aby pro podání nabídky použili pouze obecně rozšířené a dostupné formáty souborů (zejm. MS Excel, MS Word, PDF, ZIP) a před odesláním nabídky zkontrolovali, že soubory nejsou poškozeny. Zadavatel doporučuje, aby Dodavatel soubory s nabídkou odpovídajícím způsobem pojmenoval a případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR), je-li to z důvodu velikosti souborů nezbytné pro jednorázové podání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK.

10.2. Otevírání obálek s nabídkami

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání nabídek podaných v listinné podobě.

10.3	Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10.4	Společná účast Dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat.

# Obsah a forma nabídky, společná nabídka

## 11.1	Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s nabídkovou cenou (příloha č. 1 této Dokumentace);

- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele;

- návrh smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu se závazným návrhem smlouvy a s obchodními a platebními podmínkami uvedenými v této Dokumentaci (příloha č. 4 této Dokumentace);

- cenová nabídka formou předložení vyplněného soupisu prvků s výkazem výměr, uvedeného v příloze č. 5 této Dokumentace.

  - Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

Nabídka bude podána elektronicky v českém nebo slovenském jazyce.

# 12	Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Žádost musí být zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne tazateli vysvětlení zadávací dokumentace v Zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávací dokumentace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# 13	Zpracování zadávacích podmínek

13.1	Na zpracování zadávacích podmínek se podílela následující osoba odlišná od Zadavatele:

Ing. arch. Lukáš Urban ( IČO: 75791501), Alešova 25/24, 613 00 Brno v 08/2018 – příloha č. 5 této Dokumentace.

13.2	Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

# 14	Ostatní podmínky

## 14.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,

- zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) Zákona v případě, že Zadavatel neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka hrazena,

- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

## 14.2. Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1	Krycí list nabídky,

- Příloha č. 2 	Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,

- Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné zdravotní pojištění,

- Příloha č. 4 	Obchodní a platební podmínky – smlouva o dílo,

- Příloha č. 5	Projektová dokumentace, včetně soupisu prvků s výkazem výměr.

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci, dne 16.10.2018

…………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

# Příloha č. 1 Dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: | „MODERNIZACE LABORATOŘÍ FYZIKY VE 4.NP BUDOVY PřF UP V OLOMOUCI – ENVELOPĚ - VYBAVENÍ LABORATORNÍM NÁBYTKEM“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: |  |  |  |  | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  | Samostatně DPH: |  |  | Cena celkem včetně DPH: |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele |  |  | ………………………………………….. |  |  |  |  | razítko |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 Dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek na spotřební daň a splňuje tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„MODERNIZACE LABORATOŘÍ FYZIKY VE 4.NP BUDOVY PřF UP V OLOMOUCI – ENVELOPĚ -

VYBAVENÍ LABORATORNÍM NÁBYTKEM“

V……………………. dne ……………………..

____________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele

# Příloha č. 3 Dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění a splňuje tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„MODERNIZACE LABORATOŘÍ FYZIKY VE 4.NP BUDOVY PřF UP V OLOMOUCI – ENVELOPĚ -

VYBAVENÍ LABORATORNÍM NÁBYTKEM“

V……………………. dne ……………………..

____________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele