Koncept Smlouvy o dílo pro 3.část veřejné zakázky

Smlouva o dílo č.

Smluvní strany:

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Jana Zimová, tel.: 733690454

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu 19-1096350287/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	 (doplní uchazeč)

zastoupený (doplní uchazeč)

zapsaný(doplní uchazeč)

se sídlem: (doplní uchazeč)

IČ: (doplní uchazeč)

DIČ: (doplní uchazeč)

bankovní spojení: (doplní uchazeč)

číslo účtu: (doplní uchazeč)

tel. (doplní uchazeč)

fax: (doplní uchazeč)

e-mail: (doplní uchazeč)

Osoby oprávněné jednat ve věcech: (doplní uchazeč)

- technických: (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) tuto Smlouvu o dílo č.

na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

pro investiční akci:

Modernizace infrastruktury objektu Univerzity Palackého na ul. Purkrabská pro výuku spojenou s výzkumem  (vypracování projektové dokumentace vč. zajištění inženýrských činností).

Preambule

Tato smlouva je uzavírána za účelem zhotovení projektových dokumentací a zajištění stavebního povolení stavebních úprav objektu na ul. Purkrabská, v souvislosti se záměrem objednatele podat žádost o poskytnutí dotace a následně realizovat projekt v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI“), prioritní osa 4.

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva) v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení díla byla objednatelem vybrána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení, jako nabídka nejvhodnější.

Článek 1

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je dílo, přičemž dílo se sestává z následujících částí:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen“DSP“) v rozsahu platného a účinného stavebního zákona a se zapracováním všech změn vyžádaných objednatelem a zapracováním případných podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení, vypracování kontrolního rozpočtu v podrobnosti odpovídající stupni projektové dokumentace;

- inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace, včetně zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení potřebných k vydání stavebního povolení a zajištění zapracování jejich podmínek a připomínek do projektu pro stavební povolení, se sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o stavební povolení včetně projektové dokumentace odsouhlasené objednatelem a se zajištěním pravomocného stavebního povolení;

- dopracování dokumentace do úrovně pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace vč. zapracování podmínek stavebního povolení, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkazu výměr), standardů a technických specifikací a oceněného položkového rozpočtu v souladu s rozsahem a obsahem dle UNIKA 2011. Výkaz výměr bude zpracován a předán v editovatelné podobě (ve formátu xls),  (dále jen „Tendrová dokumentace“).

- Projektová dokumentace bude zhotovitelem provedena v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele v běžných materiálových, kvalitativních a kvantitativních středních standardech, při respektování výše vyčleněných investičních nákladů na budoucí stavbu. Projektant zpracováním díla garantuje objednateli účelné architektonicko-stavební a technické řešení a účelné vynaložení finančních prostředků, max. však do výše vyčleněných investičních nákladů.

- Kompletní projektová dokumentace bude v každém stupni objednateli předána v počtu 6-ti (šesti) paré v listinné podobě a v jednom paré v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu  dwg i pdf. Rozpočty a Výkaz výměr budou předány pouze v jednom vyhotovení v listinné podobě a  v elektronické podobě ve formátu .xls.

- Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracuje zhotovitel do podrobností nezbytných pro zpracování následné nabídky dodavatelů s uvedením soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Obchodní názvy výrobků, materiálů a dodávek uvedené v projektové dokumentaci jsou výjimečně přípustné, s poznámkou, že se jedná o vymezení kvalitativního standardu.

- Zhotovitel je povinen současně zajistit veškeré průzkumy a další činnosti nezbytné pro realizaci díla, vyjma zaměření skutečného stavu příslušného objektu a stavebně historického průzkumu, které obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo.

- V případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby, zhotovitel objednateli odpovídá, jako kdyby dílo prováděl sám.

- Místo plnění: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám.5, Olomouc. Osoba oprávnění k převzetí díla: doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

Článek 2

Povinnosti smluvních stran

- Povinnost zhotovitele:

- Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy.

- Povinnost objednatele

- Objednatel se zavazují řádně provedené dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla.

Článek 3

Podklady k provedení díla

- Podkladem pro provedení díla je:

- Projektový záměr obsahující zejména popis stavebních úprav objektu ul. Purkrabská č.p. 153/2 a 154/4, včetně definování rozsahu nezbytné technické infrastruktury,

- Zaměření stávajícího stavu objektu,

- Stavebně-historický průzkum,

- Situace z katastrální mapy s vyznačením rozsahu dotčeného objektu .

Veškeré výše specifikované podklady obdržel zhotovitel před podpisem této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy:

- se řádně seznámil s podklady uvedenými v předchozím odstavci a potvrzuje jejich technickou a věcnou správnost a dále s veškerými rozhodnými skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla;

- jím byly místní podmínky na místě provádění budoucí stavby prováděné na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, prověřeny, a že tyto podmínky jsou pro provedení díla vyhovující;

- si veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla vyjasnil s osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech technických;

- je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle této Smlouvy, a že mu nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení ceny, případně provedení víceprací.

- Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této Smlouvy v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako nepravdivé.

Článek 4

Termín provedení díla

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této Smlouvy posledním z účastníků Smlouvy.

- Doba provedení jednotlivých částí díla:

  - Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli DSP vč. dokladové části a podat poslední žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději do 27.1.2012, přičemž zhotovitel je povinen předložit  objednateli k odsouhlasení architektonicko-stavební řešení a stavebně-konstrukční řešení stavby do 16.12.2011 a kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení bez dokladové části nejpozději do 2.1.2012,

  - Předpokládaný termín pro předložení posledního pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 45 dnů od podání poslední žádosti o stavební povolení,

  - Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní Tendrovou dokumentaci podle čl. 1 této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou nejpozději do 10 týdnů od písemného pokynu objednatele k pokračování provádění díla.

Článek 5

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- Celková cena díla je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí (doplní uchazeč) Kč bez DPH, slovy (doplní uchazeč) K této částce je připočtena daň z přidané hodnoty v základní sazbě ve výši 20%, tzn.  DPH činí  (doplní uchazeč) Kč. Celková cena díla vč. DPH je dohodnuta na (doplní uchazeč) Kč.

Tato celková cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a je tvořena dílčími částmi:

  - zpracování projektové dokumentace pro stavebního povolení, vč. dokladové části  výkon inženýrské činnosti spojený se zajištěním vydání pravomocného stavebního povolení či jiného nezbytného rozhodnutí vydaného místně a věcně příslušným stavebním, příp. specializovaným úřadem:

Cena bez DPH 		doplní uchazeč	Kč

DPH 		doplní uchazeč	 Kč

Cena včetně DPH 		doplní uchazeč	Kč

  - zpracování Tendrové dokumentace:

Cena bez DPH 		       doplní uchazeč	Kč

DPH		       doplní uchazeč	Kč

Cena včetně DPH		         doplní uchazeč	Kč

- Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele, která je pro zhotovitele závazná do 31.12.2012.

- Změna sjednané ceny díla je možná za předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy k zákonným změnám sazeb DPH. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků, provádění potřebných zkoušek, průzkumů a měření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených s prováděním díla.

Článek 6

Splatnost ceny díla

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) po splnění příslušných fází díla, a to následovně:

- první faktura bude zhotovitelem předána po protokolárním písemném předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. dokladové části a předání kopií všech žádostí o stavební povolení s otiskem podacího razítka věcně a místně příslušného stavebního úřadu, osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických, a to ve finančním objemu doplní uchazeč Kč bez DPH, tj. doplní uchazeč Kč vč. DPH;

- druhá  faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním písemném předání a převzetí kompletní Tendrové dokumentace osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických ve finančním objemu doplní uchazeč Kč bez DPH, tj. doplní uchazeč Kč vč. DPH;

- Splatnost daňových dokladů (faktur) je 45 dnů ode dne jejich prokazatelného předání objednateli, přičemž předáním se rozumí osobní předání daňového dokladu osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických nebo jejich doručení prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- Každá vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit takovou fakturu zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české měně (CZK).

- Povinnost zaplatit cenu díla je objednatelem splněna samostatně dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

Článek 7

Způsob a podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní předpisy, technické normy a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se díla, které nebudou v rozporu s výše uvedenými předpisy, tuto Smlouvou včetně jejích příloh a případných dodatků.

- Zhotovitel je povinen svolat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob ve věcech technických objednatele, a to minimálně 1 krát týdně v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených objektů.

- Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických k provedení díla.

- Zhotovitel je povinen projednat projektovou dokumentaci před jejím dokončením s příslušnými orgány a dotčenými orgány, předložit objednateli o těchto jednáních záznamy a případné připomínky dotčených orgánů, které vyplynou z tohoto projednání, do díla zapracovat po předchozí konzultaci s objednatelem, včetně podmínek stavebního povolení.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho z této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem.

- Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu:

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této Smlouvy při provádění díla, vč. nedodržení termínů stanovených touto Smlouvou.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude provedeno v řádné kvalitě, že použité materiály projektové dokumentace budou navrženy v běžných standardech a bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických kvalitativních podmínek do výše vymezených investičních nákladů stavby.

- Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je realizována dle zhotovitelem zhotovené projektové dokumentace, dojde vlivem prokázané a uznané vady projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, je oprávněn objednatel u zhotovitele uplatnit náhradu škody.

- Pokud při realizaci projektu z dotace poskytnuté OP VaVpI, v rámci kterého je prováděna stavba na základě zhotovitelem zhotoveného díla dle této Smlouvy, dojde k nepřiznání jakékoliv části investičních výdajů jako způsobilých, a to prokazatelně způsobenou vadou jakékoliv části díla dle této Smlouvy, je povinen zhotovitel díla dle této Smlouvy nahradit objednateli plnou výši takto označeného nezpůsobilého výdaje (např. dodatečné stavební práce vyvolané prokazatelně vadou díla dle této Smlouvy).

Článek 8

Podmínky předání a převzetí díla

- Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli po částech a způsobem v termínech stanovených v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy. Současně bude dílo nebo jeho část předáno v elektronické podobě na CD. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít jakoukoliv část díla, jenž obsahuje vady.

- Protokol o předání a převzetí díla

- O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol.

Povinnými náležitostmi protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis díla (jeho části), které je předmětem předání a převzetí,

- vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, zda dílo (jeho část) převezme nebo nepřevezme.

- Obsahuje-li dílo (jeho část), které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat současně i:

- soupis zjištěných vad,

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

c) V případě, že objednatel převezme dílo (jeho část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v odst. 3. písm. d) tohoto článku.

- Vady

- Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí prokázaná vada - chyba ve výkresové nebo textové části projektové dokumentace a nebo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, případně neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány. V případě zapracování předání chybných údajů objednatelem do dokumentace se nejedná o vadu díla.

- Objednatel je povinen písemně zhotoviteli oznámit, že dílo nebo jeho část vykazuje vady, které také blíže specifikuje v tomto oznámení.

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně upozornili.

Článek 9

Záruka

- Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části, se sjednává v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla, resp. jednotlivých částí díla, objednateli bez vad, o kterém bude smluvními stranami sepsán zvláštní datovaný předávací protokol. Pokud však v průběhu této záruční doby ještě před vlastní realizací dojde ke změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto specifikovanou část nevztahuje. Taktéž záruka neplatí, pokud zhotovitel stavby provede dílo odlišně od projektové dokumentace bez vědomí zhotovitele.

- V případě, že se v průběhu záruční doby na díle vyskytnou vady, objednatel tyto vady písemně ohlásí zhotoviteli ve formě protokolu o zjištěných vadách, kde bude každá jednotlivá vada konkretizována a bude stanovena lhůta k odstranění vad. Na toto ohlášení vad je zhotovitel povinen písemně odpovědět nejpozději do 10 dnů ode dne jeho doručení.

- Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemného ohlášení vad objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

- Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku nebo neuvede termín odstranění vad, se kterým vyjádří objednatelé svůj souhlas, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

- V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních projektové dokumentace předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk formou vícetisku za úhradu plánografických prací.

Článek 10

Sankce

- V případě prodlení zhotovitele s touto Smlouvou stanovenými termíny předání projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části a podání poslední žádosti o stavební povolení, je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

- V případě prodlení zhotovitele s touto Smlouvou stanoveným termínem předání Tendrové dokumentace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem předání této části předmětu díla.

- Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že v průběhu realizace stavby podle PD zhotovené zhotovitelem objednatel zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi PD (výkaz výměr, výkresy), vyúčtují zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% ze zjištěného rozdílu výkazů výměr oceněného stejným způsobem jako základní PD.

- V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 21 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek 11

Vlastnictví díla a závazek mlčenlivosti

- Vlastnictví díla

- Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel.  Po úhradě ceny dílčí části díla objednatelem dle této Smlouvy, se vlastníkem dílčí části díla stává objednatel.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část), které je předmětem této Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele samostatně.

- Závazek mlčenlivosti

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.

- Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě.

Článek 12

Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru prováděných činností. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

Článek 13

Změna Smlouvy

- Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zplnomocněnými.

- Změna této Smlouvy se sjednává jako datovaný dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvy mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky.

Článek 14

Další ujednání

- Ustanovení této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany této smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany této Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se zadávacího řízení vedoucího k výběru zhotovitele podle Smlouvy, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce realizované podle Smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

- Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, Finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na místo plnění a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění Díla pro jeho účely a k němu se vztahující včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to až do uplynutí nejméně 3 let od ukončení operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách. Zhotovitel se zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

Článek 15

Odstoupení od Smlouvy

- Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení § 564 a 565 obchodního zákoníku.

- Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy i v případě, že výdaje, které by mu na základě této Smlouvy měly vzniknout, budou označeny za nezpůsobilé, nebo bude vydáno Rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat část veřejné zakázky, týkající se zpracování Tendrové dokumentace. Na tuto skutečnost bude zhotovitel v průběhu provádění díla upozorněn v dostatečném časovém předstihu. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy i v případě nedodržení jakéhokoliv termínu stanoveném touto Smlouvou.

- Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení druhé smluvní straně, nejpozději však 10. dnem po prokazatelném odeslání písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Pokud by se účastnící dohodli na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení před zhotovením všech částí díla, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této Smlouvy dohodou, pouze však na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu zhotovitelem provedených a objednatelem převzatých prací.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými normami.

- Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a pořadově očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

6.       Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy

V Olomouci dne __. __. 2011		  V (doplní uchazeč)dne (doplní uchazeč). 2011

Za objednatele: 	    			     Za zhotovitele:

…………………………………………….		…………………………………………..

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 					(doplní uchazeč)

Univerzita Palackého v Olomouci