# Příloha č. 4 zadávací dokumentace – návrh smlouvy (obchodní a platební podmínky)

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy dodavatele musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: 				Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:   				Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO:				 	619 89 592

DIČ: 					CZ 619 89 592

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú:					19-1096330227/0100

rektor:  				prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

osoby oprávněné jednat ve věcech reaĺizace této smlouvy:

Ing. Jana Nováková, tel.: 585634076, email: e-mail: jana.novakova1@upol.cz,  tel: 603 166 022

a

Zhotovitel:		(doplní dodavatel)

se sídlem:		(doplní dodavatel)

IČO:			(doplní dodavatel)

DIČ:			(doplní dodavatel)

statutární orgán:	(doplní dodavatel)

zapsán v obchodním rejstříku	 vedeném (doplní dodavatel)soudem,

oddíl (doplní dodavatel),

vložka (doplní dodavatel)

bankovní spojení:                      	(doplní dodavatel)

číslo účtu: 		(doplní dodavatel)

osoba oprávněná jednat ve věcech reaĺizace této smlouvy: (doplní dodavatel)	tel.:(doplní dodavatel) email.: (doplní dodavatel)

tel.:						(doplní dodavatel)

email:					(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO

(dále též jako „SoD“ či „smlouva“)

I.

Úvodní ujednání

- Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení díla podle této smlouvy byla objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení v souladu s ust, § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace vybavení laboratorním nábytkem vč. souvisejících činností“, uskutečněného objednatelem jako veřejným zadavatelem v rámci projektu „Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání vybrána jako nejvýhodnější.

- Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech realizace této smlouvy dle jejího záhlaví (dále jen „oprávněné osoba objednatele“) jsou pověřeny k věcným jednáním za objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení projektových dokumentací interiérů pro Stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této smlouvy a může udělovat zhotoviteli závazné pokyny směřující k provádění díla podle této smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem objednatele právní jednání potřebná k realizaci této smlouvy, jsou–li k tomu oprávněny touto smlouvou, nebo je–li jim uděleno samostatné písemné pověření objednatele. V případech, kde se v této smlouvě hovoří o pokynech či žádostech, konzultacích a požadavcích objednatele, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve věcech realizace této smlouvy dle jejího záhlaví za objednatele samostatně.

II.

Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou na vlastní náklad a nebezpečí, podle níže uvedených podmínek a specifikace zavazuje objednateli k provedení díla spočívajícího ve:

- zpracování projektové dokumentace vybavení laboratorním nábytkem (dále jen „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“) pro stavbu s názvem „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ (dále jen „Stavba“),

- spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele vybavení laboratorním nábytkem,

a to vše pro Stavbu „Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území  Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

- Vybavení laboratorním nábytkem musí odpovídat plánovanému využití laboratoří, zvláště pak umístění vědeckých přístrojů a technických a technologických systémů. Projekt vybavení laboratorním nábytkem bude brát v úvahu všechny technické a technologické systémy (vyústky vzduchotechnického systému, elektroinstalační kanály, rozvody technických plynů, rozvody chladicí vody atd.) a bude proveden s ohledem na:

1. efektivní využití dostupného prostoru laboratoří a souvisejících technických prostor,

2. možnost flexibilního rozmístění nábytku dle aktuálně prováděných měření,

3. ekonomické využití standardních produktů doplněné atypickými v případě potřeby.

Laboratorní nábytek také musí být kompatibilní s požadavky čistého prostředí laboratoří, což vyžaduje splnění standardů povrchových úprav: vhodnost do čistých prostor, bezprašnost, omyvatelnost, odolnost na čisticí prostředky, odolnost proti otěru atd.

- V rámci zpracování „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“  dle čl. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen zajistit:

- analýzu vstupních podkladů, údajů a požadavků objednatele;

- vypracování konceptu řešení a rozmístění laboratorního nábytku,

- průběžné konzultace navržených řešení s objednatelem a se zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), který bude vybrán v rámci samostatného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku v nadlimitním režimu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem: „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“

- návrh typových prvků vnitřního vybavení;

- návrh barevného řešení laboratorního nábytku a jeho konzultace s objednatelem;

- návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků laboratorního nábytku a jeho konzultace s objednatelem;

- průběžné projednávání Projektu vybavení laboratorním nábytkem s objednatelem a zapracovávání jeho připomínek;

- „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“  bude zpracován nejméně v následujícím rozsahu a členění:

- Průvodní a technická zpráva,

- Půdorys se zakresleným laboratorním nábytkem  v měřítku 1:50,

- Půdorys a pohledy na stěny s vyznačením řešení barevnosti povrchů a prvků technických instalací v měřítku 1:50,

- Výkresy atypických prvků,

- Kniha místností,

- Technické standardy,

- Oceněný a neoceněný soupis prvků laboratorního nábytku .

Pro účely této smlouvy  se pod pojmem „Kniha místností“ rozumí dokument, ve kterém budou pro každou místnost zpracovány samostatné listy ve formátu A4 nebo A3. Na nich  bude uvedeno:

      - značení (číslo) a název místnosti, půdorys místnosti s vyznačenými prvky laboratorního nábytku  v prostoru (s odkazy na prvky),

      - pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy, s vyznačeným umístěním všech prvků nábytku,

      - tabulka s výpisem všech prvků laboratorního nábytku místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace vybavení laboratorním nábytkem  vč. množství jednotlivých položek,

      - obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti, a strany, na kterých jsou umístěny jednotlivé místnosti.

Pro účely této smlouvy  se pod pojmem „Technické standardy“ rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek nábytku  zpracován technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad:

      - bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku nábytku obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku,

      - bude popsána přesná specifikace provedení úprav povrchů prvků nábytku.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „Soupis prvků laboratorního nábytku“ rozumí dokument, který bude objednatel předkládat jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů vybavení laboratorním nábytkem v rámci navazujícího zadávacího řízení podle ZZVZ. Pro vypracování Soupisu prvků laboratorního nábytku platí následující zásady:

      - soupis bude sestaven podle jednotlivých místností v souladu s Knihou místností,

      - každý prvek laboratorního nábytku je v soupisu popsán jednou položkou, která musí obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude patrná jasná identifikace prvku, měrnou jednotku a požadované množství,

      - v Soupisu prvků laboratorního nábytku nesmí být uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických).

- V rámci spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele vybavení laboratorním nábytkem dle čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen zajistit: poskytnutí součinnosti objednateli při vypracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na dodavatele vybavení laboratorním  nábytkem (zejména vypracování vysvětlení, úpravy doplněním nebo změnou, úpravy Soupisu prvků nábytku) – to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlení objednatelem (písemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem, faxem).

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na základě a v souladu s těmito podklady:

- Dokumentace pro stavební z povolení zpracovaná spol. PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk, IČ: 42766311.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu před uzavřením této smlouvy byly objednatelem předány výše uvedené podklady a že mu tyto postačují k řádnému provedení díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel Projektu vybavení laboratorním nábytkem musí po celou dobu zpracování návrhu spolupracovat úzce se zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, zejména ve vztahu k části vybavení pevně spojeném se a technickými zařízeními v rámci „Stavby“ instalovanými, a dále se účastnit na výzvu objednatele nebo jeho zástupce výrobních výborů při zpracování projektové dokumentace a dalších koordinačních jednání. Zhotovitel projektu je povinen v průběhu zpracovávání Projektu vybavení laboratorním nábytkem úzce spolupracovat s  budoucími uživateli objednatele.

- Dílo podle odst. 1 písm. a) tohoto článku bude objednateli sloužit pro následný výběr dodavatele laboratorního nábytku Stavby.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat účinné obecně závazné právní předpisy, příslušné technické normy, technické a kvalitativní podmínky požadované objednatelem, dále respektovat veškeré pokyny objednatele, učiněné osobami oprávněnými jednat za objednatele ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví a postupovat při provádění díla v souladu zadávací dokumentací objednatele pro otevřené zadávací řízení, v rámci kterého je tato smlouva uzavřena.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen respektovat pokyny objednatele učiněné prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace smlouvy k provedení díla. Smluvní strany si ujednaly, že se § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije.

- V případech, kdy bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost objednatele včasně poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti objednatele nutné; zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zhotovitel povinen zpřístupnit na žádost objednatele jakoukoliv část díla v jakékoliv fázi zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádět dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen svolávat v rámci provádění části díla podle čl. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob objednatele ve věcech realizace dle této smlouvy, a to minimálně 1x za dva týdny v průběhu provádění díla. Z těchto jednání je zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy.

- Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky objednatele učiněné na pravidelných výrobních výborech Projektu vybavení laboratorním nábytkem nejpozději do následujícího výrobního výboru.

- Projednání Projektu vybavení laboratorním nábytkem nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za její správnost, úplnost a proveditelnost a jakékoliv její vady.

- Zhotovitel umožní v průběhu zpracování „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ výkon autorského dohledu nad zpracováním tohoto projektu, který bude vykonávat za autora budovy ATELIER M1 s.r.o., Markétská 1, Praha Ing. arch. Jan Hájek, a to na základě smluvního vztahu s objednatelem kdykoliv na výzvu objednatele. Zhotovitel případné připomínky autora budovy odsouhlasené objednatelem ve svém návrhu Projektu vybavení laboratorním nábytkem zohlední.

- Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

III.

Doba plnění

      - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:

- Termín předání požadavků na Stavbu zpracovateli DPS

o	Zpracovatel „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ musí předat své požadavky na Stavbu pro zapracování do DPS do 10-ti kalendářních dnů od obdržení finálních požadavků od zhotovitele DPS nebo do 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy na zhotovení „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ - podle toho, který termín nastane později.

- Termín předání „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ dle čl. II odst. 1. Písm. a) této Smlouvy.

- Zhotovitel předá kompletní „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“ objednateli v pracovní verzi ke kontrole a sdělení případných připomínek objednatele v 1 tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od obdržení finálních požadavků na „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“ od zpracovatele DPS nebo do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy na zhotovení „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ - podle toho, který termín nastane později. Požadavky zpracovatele DPS budou již v této pracovní verzi dokumentace zapracovány.

ab) Objednatel sdělí připomínky zhotoviteli do 15 – ti kalendářních dnů od předání pracovní verze Projektu, zhotovitel je povinen následně zapracovat připomínky k pracovní verzi „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“, sdělené mu objednatelem na jednání nebo písemně, bez zbytečného odkladu, a protokolárně předat objednateli konečnou úplnou verzi „Projektu vybavení laboratorním nábytkem“ pro výběr dodavatele ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 15- ti kalendářních dnů od předání připomínek k pracovní verzi Projektu objednatelem.

- Spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na dodavatele vybavení laboratorním nábytkem v rozsahu dle čl. II odst. 1. písm. b) této Smlouvy – během zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení laboratorním nábytkem na písemnou výzvu objednatele (předpoklad 05-09/2018).

      - Každá dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát rozpočtů: *.xls a to odděleně oceněný a neoceněný Soupis prvků interiéru. Elektronická podoba díla ve formátu *.dwg musí objednateli umožňovat jakékoliv úpravy díla v počítačových programech, zejm. AutoCAD, tj. veškeré výkresy, vizualizace apod. v rámci díla musí být plně zobrazitelné a editovatelné; formát *.dwg musí být zpracován v logickém uspořádání vrstev/ hladin, výkresových stylech, apod. a musí umožňovat jak práci s primární potřebou měřitelnosti dat v modelovém prostoru v měřítku 1:1, tak jejich logické zobrazení/umožnění vypínání stejných výkresových entit apod. Součástí každé předávané dokumentace bude vždy rovněž základní soubor modelu v archivní verzi užitých nastavení, vč. knihovních prvků, ze kterého je vizualizace exportována.

      - O dokončení a předání jednotlivých částí díla sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany podle záhlaví této smlouvy.

Povinné náležitosti tohoto protokolu jsou:

  - Údaje o zhotoviteli a objednateli,

  - Popis předávaného díla, která je předmětem předání a převzetí,

  - Vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci realizace dle této smlouvy, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,

  - V případě převzetí předmětu části díla i v případě drobných vad zjištěných při kontrole  - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění.

Písemný protokol o předání příslušné části díla dle tohoto odstavce zajistí zhotovitel, písemný protokol o vrácení příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy k dopracování zajistí objednatel.

- V případě, že kterákoliv výše uvedená část díla nebude objednateli předána řádně a včas ve lhůtách podle předchozích odstavců tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

- Bude-li mít dílo, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze strany zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání naplnění účelu této smlouvy.

- Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení objednatele s převzetím kterékoliv části díla nepoužije.

IV.

Místo plnění

Jako místo plnění pro předávání listinných podob všech částí předmětu díla je sjednáno: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

V.

Cena za dílo

- Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 
(doplní dodavatel) Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel (je / není – doplní Dodavatel) plátcem DPH.

- Výše uvedená cena za dílo sestává z níže uvedených částí:

a) 	cena za část díla odpovídající článku II. odst. 1 písm. a), tj. za zpracování Projektu vybavení laboratorním nábytkem činí (doplní dodavatel),- Kč bez DPH;

b) cena za část díla odpovídající  článku čl. II. odst. 1 písm. b), tj. za spolupráci zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele laboratorního nábytku činí (doplní dodavatel),- Kč bez DPH;

- Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele členěná dle čl.  odst. 2.  písm. a) – b) tohoto článku.

- Výše uvedená cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena za dílo pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

- Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

- Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada výše uvedené ceny za dílo bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavovaných zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za dílo takto:

    - část ceny za dílo odpovídající článku II. odst. 1 písm. a), tj. za zpracování Projektu vybavení laboratorním nábytkem bude objednatelem zaplacena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání zpracování Projektu vybavení laboratorním nábytkem v úplné podobě ve smyslu této smlouvy v termínu podle čl. III. odst. 1 písm. a) této Smlouvy;

    - část ceny za dílo odpovídající  článku čl. II. odst. 1 písm. b), tj. za spolupráci zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele laboratorního nábytku bude objednatelem zaplacena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení na dodavatele laboratorního nábytku, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

- Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, a je-li to relevantní, včetně protokolu o předání a převzetí příslušné části díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části díla (oba protokoly opatřené podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech realizace této smlouvy, uvedených v záhlaví této smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený záhlaví této smlouvy.

- Každý daňový doklad - faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo této smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.

- Faktury ve smyslu této smlouvy musí být zhotovitelem označeny registračním číslem a názvem projektu Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480.

- V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat před termínem splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

- Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české měně (CZK).

- Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována vždy v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo. Objednatel nemá právo na žádné zálohy a nad rámec ujednání čl. VI. odst. 1 této smlouvy na žádné přiměřené části odměny; § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

VII.

Odpovědnost za vady

- Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné části díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě zhotovitel vadu ve lhůtě podle odst. 2 tohoto článku, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo právo odstoupit od této smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka Zhotovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v příčinné souvislosti s vadou.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel povinen odstranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů ode dne doručení jejich oznámení zhotoviteli.

VIII.

Záruka za jakost

- Záruční doba na dílo se sjednává v délce 10 let, přičemž záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla v konečné verzi ve smyslu této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele či datovou zprávou do datové schránky zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 dnů od oznámení této formě zaslat zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení elektronickou poštou.

- Zhotovitel odpovídá zejm. za správnost a úplnost díla a jeho soulad s podmínkami definovanými touto smlouvou.

- Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu porušení podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, z jiných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemného oznámení vad objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

- Ohledně lhůt pro oznamování a odstraňování vad, jakož i ohledně volby nároků z vad se i pro záruční vady použije čl. VII. této smlouvy.

- Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v příčinné souvislosti s vadou díla.

- V případě, že v době trvání záruční doby dojde na vyhotoveních jakýchkoliv částí díla ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele předat mu kdykoliv v rámci odpovědnosti za záruční vady samostatně náhradní výtisk formou vícetisku.

IX.

Právní vztahy k dílu, závazek mlčenlivosti

      - Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Předáním a převzetím díla objednatelem podle této smlouvy v konečné verzi ve smyslu této smlouvy se vlastníkem díla stává objednatel.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část), které je předmětem této smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Licenční ujednání

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo jako architektonické autorské dílo užít v rozsahu a k účelu stanovenému touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“), včetně nakládání s tímto dílem pro účely zpracování jiných projektových dokumentací Staveb, jeho nezbytných úprav, užití díla potřebného pro jeho provedení, tj. zhotovení jeho trojrozměrné rozmnoženiny v podobě umístění interiérového vybavení ve Stavbách a dalšího užití souvisejícího s účelem této smlouvy, s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této smlouvy rozumí ty části díla, které lze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů za autorské dílo považovat. Odměna za licenci je součástí částí ceny za dílo dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

- Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný písemný souhlas. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti zhotovitelem upozorněny.

Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění této smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží písemně k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

## X.

Utvrzení závazku

1.  Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

2.  V případě prodlení zhotovitele s předáním díla oproti příslušné době plnění uvedené v čl. III. odst. 1. písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3.  V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění v příslušné době plnění uvedené v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ samostatně.

4.  Za neodstranění vad v rozsahu a termínech dle čl. VII. a VIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou oznámenou vadu a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním, tj. za každý případ samostatně.

5.  V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti, které smluvní strany podle této Smlouvy budou považovat za podstatné, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý případ samostatně.

6.  V případě pozdního uhrazení fakturované ceny za dílo objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

7.  Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování.

8.  Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- Jakmile celková vyúčtovaná smluvní pokuta vůči zhotoviteli dosáhne výše deseti procent (10 %) z celkové ceny za dílo (bez DPH), má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, aniž by byly jakkoliv dotčeny jeho práva podle této smlouvy, a to včetně nároku na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody vůči Zhotoviteli.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

XI.

Předčasné ukončení závazku

- Tato smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této smlouvy považují za podstatné porušení smlouvy. Ujednáními tohoto odstavce není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli.

- Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení zhotoviteli.

- Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této smlouvy před provedením díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII.

Závěrečná ujednání

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla podle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými normami.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy v úplném znění.

- Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

- Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

- Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto ujednání nemůže být změněno následnou dohodou v jakékoliv formě.

- Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu smlouvy a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané uzavřením této smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout objednateli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy smluvního vztahu podle této smlouvy, u kterých tak specifikuje objednatel, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této smlouvy, nepožaduje-li objednatel jinak. Jedná se zejm. o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků objednatele. Objednatel je povinen zajistit a případně poskytnout zhotoviteli materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).

- Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání u zhotovitele přístup.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Není-li v této smlouvě v konkrétních otázkách stanoveno jinak, veškerou komunikaci ohledně realizace této smlouvy si budou strany v první řadě vzájemně zasílat příslušnými komunikačními prostředky za použití kontaktních údajů obsažených v záhlaví této smlouvy; pokud mají být podle této smlouvy zasílány písemně či emailem písemné výzvy, pokyny, žádosti či oznámení objednatelem zhotoviteli, bude tak činěno zasíláním písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy s uvedením jeho osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví, zasláním datové zprávy do datové schránky zhotovitele nebo zasláním emailové zprávy na emailovou adresu této osoby uvedenou tamtéž. Smluvní stran jsou povinny vzájemně si písemně oznámit jakékoliv změny v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy, a to v případě každé změny nejpozději do 7 pracovních dní ode dne příslušné změny.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele – kalkulace nabídkové ceny,

Příloha č. 2	Podkladová dokumentace (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci dne				V(doplní dodavatel)dne(doplní dodavatel)

Za objednatele: 				Za zhotovitele:

……………………………………. 			…………..……………………………….

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.			     (doplní dodavatel)

rektor Univerzity Palackého v Olomouci