Zadávací dokumentace

- pro veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

s názvem:

„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP“

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektů „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295 a „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc

Účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková

tel. č.: +420 585 631 118, email: petra.vopalkova@upol.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Způsob zadání: otevřené řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

|  | https://zakazky.upol.cz/vz00002850 |
| --- | --- |

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely této zadávací dokumentace jen „Dodavatel“ či „Dodavatelé“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí zejména tímto Zákonem, jeho prováděcími předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále také „OP VVV“) dostupných na www.msmt.cz.

# 1	Předmět veřejné zakázky

# 1.1	Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby:

Název								kód CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví			71317200-5

# 1.2	Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, v rámci vlastní realizace stavebních akcí:

- „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, která je specifikovaná Stavebním povolením č.j. SMOL/128630/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 31. 05. 2017 a Projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, zpracovanou společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění Revize 1 z 04/2017, které jsou v elektronické podobě (na CD) přílohou č. 5.1 této Dokumentace. Předpokládaná výše celkových investičních nákladů této stavby je 64,000.000,- Kč bez DPH (dále jen „Stavba 1“), a to v rámci projektu OP VVV „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295;

- „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“, která je specifikovaná Stavebním programem zpracovaným Ing. Michalem Kartákem, vedoucím Oddělení technické podpory PřF UP, Olomouc, v 06/2017 a Návrhem dispozičního uspořádání zpracovaným společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 10/2017, které jsou v elektronické podobě (na CD) přílohou č. 5.2 této Dokumentace. Předpokládaná výše celkových investičních nákladů této stavby je 3,000.000,- Kč bez DPH (dále jen „Stavba 2“), které nesouvisí s výše uvedenými projekty OP VVV a bude hrazeno z vlastních prostředků Zadavatele;

- „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“, která je specifikovaná Stavebním povolením č.j. SMOL/124483/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 24. 05. 2017 a Projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, zpracovanou společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění doplnění z 03/2017, které jsou v elektronické podobě (na CD) přílohou č. 5.3 této Dokumentace. Předpokládaná výše celkových investičních nákladů této stavby je 45,000.000,- Kč bez DPH (dále jen „Stavba 3“), a to v rámci projektu OP VVV „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293;

- „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“, která je specifikovaná Územním souhlasem č. 23/2017, ze dne 20. 01. 2017 a Projektovou dokumentací ve stupni pro územní souhlas, zpracovanou společností ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČO: 29459346, v 11/2016, které jsou v elektronické podobě (na CD) přílohou č. 5.4 této Dokumentace. Předpokládaná výše celkových investičních nákladů této stavby je 11,000.000,- Kč bez DPH (dále jen „Stavba 4“), které nesouvisí s výše uvedenými projekty OP VVV a bude hrazeno z vlastních prostředků Zadavatele.

(vše společně dále jen jako „Stavba“ či „Stavby“)

Podrobná specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky, který požaduje Zadavatel podle této Dokumentace zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:

1.3	Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Činnosti koordinátora BOZP budou prováděny ve fázi realizace Staveb.

V rámci své činnosti je koordinátor BOZP povinen zvlášť pro každou Stavbu vymezenou v čl. 1 odst. 1.2 této Dokumentace:

  - zpracovat a předat Zadavateli:

      - aktualizovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 4 zák. č. 309/2006 Sb.) vč. přehledu rizik při výstavbě, který bude vycházet z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaného ve fázi přípravy stavby, odpovídající přiměřeně povaze a rozsahu příslušné Stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, ve své konkrétní podobě vztažné k vybranému zhotoviteli Stavby, a který musí být dále v závislosti na postupu prací a změnách podmínek na staveništi pravidelně aktualizován po celou dobu provádění Stavby od převzetí staveniště do převzetí dokončené Stavby Zadavatelem, přičemž plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný ve fázi přípravy stavby bude vybranému Dodavateli předán nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné příkazní smlouvy,

      - oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.) na staveništi a zajistit jejich zaslání v zákonem stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,

      - údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

  - navrhnout Zadavateli:

      - nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření,

      - technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti.

3. 	poskytnout Zadavateli:

- odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli Staveb,  dotčenými orgány vč. orgánů státní správy a samosprávy ve věcech BOZP a účastnit se na žádost Zadavatele těchto jednání.

- koordinovat spolupráci zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů nebo osob jím pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti provádění v oblasti staveniště (vč. ploch zařízení staveniště) současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

- sledovat s ohledem na BOZP:

- dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem Stavby a jeho poddodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,

- plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s účinnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému investorem.

6. 	kontrolovat:

- 	realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,

- zabezpečení obvodu staveniště (vč. zařízení staveniště), včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob,

- 	označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání Stavby Zadavateli do užívání,

- dodržování schválených pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.

7. 	spolupracovat:

- se zhotovitelem Stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- se zástupci zhotovitele Staveb pro oblast BOZP,

- s koordinátory BOZP dalších staveb současně realizovaných v areálu Přírodovědecké fakulty Zadavatele v Olomouci - Holici.

8. 	účastnit se:

- kontrolních prohlídek Staveb, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,

- kontrolních dnů a porad vedení Stavby.

9. 	vést dokumentaci:

- se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění koordinátora BOZP,

- ve formě písemných výstupů ze své činnosti, které předloží koordinátor BOZP 1x za kalendářní měsíc Zadavateli a dále po ukončení Stavby, tj. po vydání kolaudačních souhlasů, ve formě závěrečného/závěrečných zhodnocení,

- o zjištěných závadách včetně doložení průkazné fotodokumentace.

10. 	poskytovat další odbornou pomoc v problematice BOZP výše nespecifikovanou na vyžádání Zadavatele.

1.4	Požadavky Zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje splnění následujících požadavků:

- činnost koordinátora BOZP bude vykonávána soustavně a pravidelně po celou dobu realizace Stavby (min. 8 hodin týdně),

- účast na kontrolních dnech Stavby dle schváleného harmonogramu jejich konání,

- Dodavatel je povinen mít zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby koordinátora BOZP v případě, že koordinátor BOZP sjednanou činnost z prokazatelně objektivních důvodů není schopen po určitou dobu vykonávat (např. pracovní neschopnost apod.) – doložení Zadavateli formou písemného čestného prohlášení,

- při realizaci veřejné zakázky bude vybraný Dodavatel postupovat v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu zakázky, a to zejména:

  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - zákon č. 13/1997 Sb.	, o pozemních komunikacích

  - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích

  - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

to vše ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky, je Dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky se řídit těmito novými právními předpisy.

1.5	Části veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých Staveb, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části.

- Předmět plnění 1. části veřejné zakázky s názvem „Koordinátor BOZP pro objekt č. 47 a dětskou skupinu“:

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky jsou činnosti uvedené výše v čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 1 „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“ a pro Stavbu 2 „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“.

- Předmět plnění 2. části veřejné zakázky s názvem „Koordinátor BOZP pro objekt č. 53, skleník a energocentrum“:

Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky jsou činnosti uvedené výše v čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 3 „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“ a pro Stavbu 4 „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“.

# 2	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1,090.000,- Kč bez DPH, včetně výhrady změny závazku ve výši 240.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 850.000,- Kč bez DPH, v členění pro jednotlivé části:

# 1. část veřejné zakázky:	550.000,- Kč bez DPH, včetně výhrady změny závazku pro 1. část veřejné zakázky ve výši 120.000- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 430.000,- Kč bez DPH.

# 2. část veřejné zakázky:	540.000,- Kč bez DPH, včetně výhrady změny závazku pro 2. část veřejné zakázky ve výši 120.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 420.000,- Kč bez DPH.

# 3	Vyhrazené změny závazku

3.1	Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 Zákona u každé části veřejné zakázky následující změny závazku:

A)	Odměnu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH. V takovém případě příkazník fakturuje odměnu s DPH dle sazby DPH účinné v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

# B)	Zadavatel je oprávněn jednostranně změnit termín plnění, zejména posunout, případně prodloužit dobu plnění v návaznosti na průběh a dokončení stavebních prací při provádění příslušné Stavby jejím zhotovitelem.

# C)	Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat činnosti spočívající v činnosti koordinátora BOZP pro příslušnou Stavbu v případě, že příslušná Stavba nebude realizována, a to bez náhrady škody, o čemž bude příkazníka v dostatečném předstihu písemně informovat.

# 3.2	Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 Zákona dále vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému dodavateli u každé části veřejné zakázky na poskytnutí nových služeb spočívajících v rozsahu činností koordinátora BOZP v případě, že dojde k prodloužení lhůty výstavby příslušné Stavby oproti plánované délce výstavby příslušné Stavby. Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu tří let od nabytí účinnosti příslušné příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 240.000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v čl. 2 této Dokumentace.

# 4	Obchodní podmínky

## 4.1	Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Všechny obchodní podmínky, za nichž budou jednotlivé části veřejné zakázky realizovány, jsou zakotveny v  textu smlouvy, který je přílohou č. 4 této Dokumentace (pro každou část veřejné zakázky samostatně). Text smlouvy je pro Dodavatele závazný, Dodavatel doplní pouze své identifikační údaje a cenu.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

## 4.2	Termíny plnění veřejné zakázky

Stavba 1:

Předpokládaný termín zahájení:

fáze realizace Stavby 1 - 06/2018 – 08/2019

Limitní termín realizace díla/Stavby 1:

do doby dokončení Stavby 1, předání kompletního díla Zadavateli, vydání příslušných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním stavby - do 14 měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby 1. Předpoklad zahájení Stavby 1 06/2018.

Stavba 2:

Předpokládaný termín zahájení:

fáze realizace Stavby 2 - 06/2018 – 10/2018

Limitní termín realizace díla/Stavby 2:

do doby dokončení Stavby 2, předání kompletního díla Zadavateli, vydání příslušných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním stavby - do 4 měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby 2. Předpoklad zahájení Stavby 2 06/2018.

Stavba 3:

Předpokládaný termín zahájení:

fáze realizace Stavby 3 - 06/2018 – 08/2019

Limitní termín realizace díla/Stavby 3:

do doby dokončení Stavby 3, předání kompletního díla Zadavateli, vydání příslušných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním stavby - do 14 měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby 3. Předpoklad zahájení Stavby 3 06/2018.

Stavba 4:

Předpokládaný termín zahájení:

fáze realizace Stavby 4 - 06/2018 - 08/2019

Limitní termín realizace díla/Stavby 4:

do doby dokončení Stavby 4, předání kompletního díla Zadavateli, vydání příslušných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním stavby - do 14 měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby 4. Předpoklad zahájení Stavby 4 06/2018.

## 4.3	Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění pro 1. část veřejné zakázky je budova a venkovní plochy v areálu Holice, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1705/1, 1705/42, katastrální území  Holice u Olomouce.

Místem plnění pro 2. část veřejné zakázky je budova a venkovní plochy v areálu Holice, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, Olomouc - Holice, parc. č. 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1705/1, 1705/47, katastrální území  Holice u Olomouce.

# 5	Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky v souladu s § 114 Zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomickou výhodnost nabídek bude Zadavatel hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel zvolil následující kritéria hodnocení:

|  | Kritérium hodnocení | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH | 85% |
| 2. | Zkušenosti Dodavatele s realizacemi obdobného charakteru | 15% |

- 5.1	Hodnotící kritérium č. 1 – Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto hodnotícím kritériu bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená v souladu s podmínkami uvedenými v této Dokumentaci, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

nejnižší hodnota

--------------------------  	 x 100 x 0,85

hodnocená hodnota

- 5.2	Hodnotící kritérium č. 2 - Zkušenosti Dodavatele s realizacemi obdobného charakteru

Zadavatel stanovil jako kritérium kvality zkušenosti Dodavatele s realizacemi obdobného charakteru.

Předmětem bonifikace budou zkušenosti Dodavatele s dalšími realizacemi obdobného charakteru (nad rámec referenčních zakázek uvedených pro prokázání technické kvalifikace dle čl. 6 odst. 6.5 této Dokumentace) tj. služeb, jejichž předmětem byly služby spočívající ve výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě - rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů)/staveb s investičními náklady takové stavby min. 10 mil. Kč bez DPH u každé zakázky.

Zadavatel provede hodnocení v rámci tohoto hodnotícího kritéria na základě posouzení předložených údajů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit předložené informace.

Zadavatel přidělí počet bodů v závislosti na prokázaných zkušenostech Dodavatele.

Zadavatel přidělí nabídce za každou zkušenost Dodavatele 5 bodů. Maximální počet hodnocených zkušeností za Dodavatele činí 3. Ke zkušenostem nad tuto hranici nebude přihlíženo.

- 5.3	Obecně k hodnocení

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení hodnotících kritérií. Výsledné pořadí bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Zadavatel rozhodne o výběru Dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat nabídnuté údaje, parametry a informace k hodnotícím kritériím, pokud nebudou dostatečně v nabídce podloženy.

Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho Dodavatele.

O hodnocení nabídek pořídí Zadavatel písemnou zprávu.

# 6	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1	Nabídková cena

Nabídková cena na jednotlivé části veřejné zakázky bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude členěna na cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a cenu celkem v Kč vč. DPH.

Dodavatel zpracuje a doloží nabídkovou cenu na příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou podává svou nabídku v členění zvlášť po jednotlivých Stavbách podle čl. 1 odst. 1.2 této Dokumentace, a to:

-	pro 1. část veřejné zakázky zvlášť v členění:

- za činnosti dle čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 1

- za činnosti dle čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 2

Přičemž nabídková cena za tyto jednotlivé činnosti musí odpovídat investičním nákladům příslušné Stavby a charakteru a délce trvání příslušné Stavby.

-	pro 2. část veřejné zakázky zvlášť v členění:

- za činnosti dle čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 3

- za činnosti dle čl. 1 odst. 1.3 a 1.4 této Dokumentace pro Stavbu 4

Přičemž nabídková cena za tyto jednotlivé činnosti musí odpovídat investičním nákladům příslušné Stavby a charakteru a délce trvání příslušné Stavby.

Cena za předmět veřejné zakázky bude sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty:

- veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky,

- všechny poplatky a související náklady.

## 6.2	Překročení nabídkové ceny

Nabídková cena na každou část veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci příslušné části veřejné zakázky.

Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů a v odůvodněných případech dle Zákona.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

## 6.3	Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu na jednotlivé části veřejné zakázky předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné zakázky do návrhu smlouvy (příloha č. 4 této Dokumentace),

- uvedením celkové nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné zakázky v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Dokumentace),

- podrobnou cenovou kalkulací předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku, v členění dle čl. 6 odst. 6.1 této Dokumentace.

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou na příslušnou část veřejné zakázky uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy na příslušnou část veřejné zakázky, bude považována za nabídkovou cenu na příslušnou část veřejné zakázky cena uvedená v návrhu smlouvy na příslušnou část veřejné zakázky.

# 7	Kvalifikace Dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění požadavků na kvalifikaci musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Dokumentace.

Požadavky na kvalifikaci níže uvedené jsou stanoveny pro všechny části veřejné zakázky společně.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění

- základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. c) Zákona,

- technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona.

## 7.1	Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

### 7.1.1	Pravost dokladů

- Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích. Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

- Před uzavřením smlouvy si Zadavatel dle § 86 odst. 3 Zákona vždy od vybraného Dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

- Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

### 7.1.2	Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## 7.2	Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

## 7.3	Základní způsobilost

### 7.3.1	Rozsah základní způsobilosti

- Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

a)	trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b)	trestný čin obchodování s lidmi,

c)	tyto trestné činy proti majetku

1.	podvod,

2.	úvěrový podvod,

3.	dotační podvod,

4.	podílnictví,

5.	podílnictví z nedbalosti,

6.	legalizace výnosů z trestné činnosti,

7.	legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d)	tyto trestné činy hospodářské

1.	zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2.	sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3.	pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4.	pletichy při veřejné dražbě,

5.	poškození finančních zájmů Evropské unie,

e)	trestné činy obecně nebezpečné,

f)	trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g)	tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1.	trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2.	trestné činy úředních osob,

3.	úplatkářství,

4.	jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů - splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

- Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

### 7.3.2	Prokázání základní způsobilosti

- Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením kopií:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň – příloha č. 2 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – příloha č. 3 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),

- výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

## 7.4	Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením kopie:

- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona  - dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.5	Technická kvalifikace

- K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje:

dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

- Zadavatel k prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje minimální úroveň: Seznam min. 2 služeb provedených Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, kdy Zadavatel požaduje seznam minimálně:

- 2 zakázek obdobného charakteru, přičemž obdobnou zakázkou se rozumí služby spočívající ve výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě - rekonstrukci nebo novostavbě objektu(ů)/staveb s investičními náklady takové stavby min. 10 mil. Kč bez DPH u každé zakázky.

Seznam bude zpracován ve formě čestného prohlášení, které bude opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Dodavatele. Dodavatel může využít formulář pro posouzení technické kvalifikace uvedený v příloze č. 6 této Dokumentace.

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

## 7.6	Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

- 7.6.1	Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

- 7.6.2	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem.

Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) uvedeného výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

- 7.6.3	Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

- 7.6.4	Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

## 7.7	Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady o kvalifikaci.

# 8	Další podmínky pro uzavření smlouvy

# 8.1	Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva pro příslušnou část veřejné zakázky, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 7 této Dokumentace.

## 8.2	Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva pro příslušnou část veřejné zakázky, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy ve smyslu čl. IX. příslušné příkazní smlouvy (viz příloha č. 4 této Dokumentace).

## 8.3	V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 Zákona předloží vybraný Dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. c) Zákona:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k Dodavateli; zejména výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy.

# 9	Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění pro 1. část i 2. část veřejné zakázky se uskuteční dne 18. 12. 2017 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem (vrátnice) do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice.

Při prohlídce se zástupci Dodavatelů prokážou písemným zmocněním.

# 10	Podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

## 10.1	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 01. 2018 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně nebo doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,

a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

## 10.2	Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11. 01. 2018 v 10:00 hod., jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se zúčastnit Zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, členové komise Zadavatele, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek s nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. O otevírání obálek s nabídkami Zadavatel vyhotoví písemný protokol dle ustanovení § 110 odst. 5 Zákona.

Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle § 110 odst. 2 Zákona (tj. nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky). Po provedení této kontroly Zadavatel sdělí přítomným osobám následující informace:

- identifikační údaje Dodavatelů (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jede-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu),

- celkovou nabídkovou cenu Dodavatelů v Kč bez DPH na jednotlivé části veřejné zakázky.

# 11	Obsah a forma nabídky, společná nabídka

## 11.1	Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 1 této Dokumentace),

- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,

- návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu se závazným návrhem příslušné smlouvy a s obchodními a platebními podmínkami uvedenými v této Dokumentaci (příloha č. 4 této Dokumentace),

- podrobná cenová kalkulace předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku, v členění dle čl. 6 odst. 6.1 této Dokumentace.

- 11.2	Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení pro příslušnou část veřejné zakázky, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4 Zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud Dodavatel podá pro příslušnou část veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podal nabídku pro příslušnou část veřejné zakázky a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část veřejné zakázky vyloučí.

Nabídka bude podána:

- písemně, v českém nebo slovenském jazyce,

- 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem Dodavatele.

Obálka bude označena heslem:

„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP – označení příslušné části veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku – NEOTEVÍRAT“

Na obálce by měla být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka Dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

## 11.3	Společná účast Dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat a rovněž adresu, na kterou mají být účastníkům společné nabídky v zadávacím řízení zasílány písemnosti. Odeslání a doručení písemnosti na tuto adresu se považuje za odeslání a doručení každému účastníkovi společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému Dodavateli společné nabídky samostatně.

# 12	Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne písemně Dodavateli vysvětlení Dokumentace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

# 13	Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Podává-li nabídku více Dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností Zadavatele. Odeslání písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému Dodavateli společné nabídky samostatně.

# 14	Zpracování zadávacích podmínek

14. 1	Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se podílely tyto osoby odlišné od Zadavatele:

- Dokumentace pro stavební povolení pro Modernizaci a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění Revize 1 z 04/2017, v rámci přílohy č. 5.1 této Dokumentace.

- Návrh dispozičního uspořádání pro Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice, zpracovaný společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 10/2017, v rámci přílohy č. 5.2 této Dokumentace.

- Dokumentace pro stavební povolení pro Dobudování a modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění doplnění z 03/2017, v rámci přílohy č. 5.3 této Dokumentace.

- Dokumentace pro územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy budovy energocentra, zpracovaná společností ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČO: 29459346, v 11/2016, v rámci přílohy č. 5.4 této Dokumentace.

14.2	Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

# 15	Ostatní podmínky

## 15.1	Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení (celé nebo jednotlivé části veřejné zakázky) v souladu se Zákonem,

- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

## 15.2	Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1	Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 	Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

- Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné zdravotní pojištěn

- Příloha č. 4:

Příloha č. 4.1 	Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 1. část veřejné zakázky

Příloha č. 4.2 	Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 2. část veřejné zakázky

- Příloha č. 5:

Příloha č. 5.1	Stavební povolení č.j. SMOL/128630/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 31. 05. 2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Modernizaci a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění Revize 1 z 04/2017.

Příloha č. 5.2	Stavební program pro stavbu „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice“, zpracovaný Ing. Michalem Kartákem, vedoucím Oddělení technické podpory PřF UP, Olomouc, v 06/2017 a Návrh dispozičního uspořádání pro stavbu „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“, zpracovaný společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 10/2017.

Příloha č. 5.3	Stavební povolení č.j. SMOL/124483/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 24. 05. 2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Dobudování a modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění doplnění z 03/2017.

Příloha č. 5.4	Územní souhlas č. 23/2017, ze dne 20. 01. 2017 a Dokumentace pro územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy budovy energocentra, zpracovaná společností ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČO: 29459346, v 11/2016.

- Příloha č. 6	Formulář pro posouzení technické kvalifikace.

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci, dne 28. 11. 2017

…………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Příloha č. 1 Dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka na služby v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: | „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: |  |  |  |  | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  | Samostatně DPH: |  |  | Cena celkem včetně DPH: |
| 1. část veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. část veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele |  |  | ………………………………………….. |  |  |  |  | razítko |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 Dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, nemám(e) v České republice nebo v zemi mého(svého) sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek na spotřební daň a splňuji(eme) tak tuto podmínku základní způsobilosti pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP“

V……………………. dne ……………………..

____________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele

# Příloha č. 3 Dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, nemám(e) v České republice nebo v zemi mého(svého) sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění a splňuji(eme) tak tuto podmínku základní způsobilosti pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP“

V……………………. dne ……………………..

____________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele