# Příloha č. 5 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“

# Uchazeč je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh

# Smlouvy o provádění činnosti technického dozoru stavebníka.

# Návrh této smlouvy uchazeče musí respektovat dále uvedené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

# Smlouva o provádění činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřená podle §  269 odst. 2 zákona č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Identifikační údaje

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu pro stavbu CRH: 43-6249310247/0100

číslo účtu pro stavbu RCPTM: 43-7234320287/0100

(dále jen „Investor 1“)

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 – Lysolaje

ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 4194332/0800

(dále jen „Investor 2“)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

ředitel: Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

IČ:  00027006

DIČ: CZ00027006

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6854760297/0100

(dále jen „ Investor 3“)

Společný zástupce investorů ve věcech technických (dále jen „Společný zástupce“ ) : Ing. Jana Zimová

A

Obchodní firma: …………… [doplní uchazeč]

IČ:…………… [doplní uchazeč]

DIČ:…………… [doplní uchazeč]

se sídlem: …………… [doplní uchazeč]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……soudem v …….,

oddíl:…….., vložka:………[doplní uchazeč]

osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:…………… [doplní uchazeč]

(dále jen „TDI“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána za účelem výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb v rámci realizace projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (dále jen „CRH“) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (dále jen „RCPTM“) a dosažení cílů těchto projektů v souladu s podmínkami příslušných rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci těchto projektů, přičemž příjemcem podpory ze strukturálního fondu je v případech obou projektů investor 1 a partnery projektu CRH jsou investor 2 a investor 3. S ohledem na skutečnost, že stavba CRH bude financována společně všemi investory, je členěna na 5 samostatných investičních celků, přičemž podíly na ceně za prováděnou činnost podle této smlouvy odpovídající jednotlivým investičním celkům budou příslušnými investory placeny samostatně, jak je sjednáno níže v této smlouvě. Stavba RCPTM představuje jediný investiční celek, podíl na ceně prací podle této smlouvy odpovídající tomuto investičnímu celku bude zaplacen investorem 1. Rozsah jednotlivých investičních celků tvořících stavbu CRH a stavbu RCPTM je specifikován ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi investory a zhotovitelem staveb CRH a RCPTM na základě zadávacího řízení s názvem „Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – technický dozor stavebníka“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka  TDI vybrána jako nabídka nejvhodnější.

## Předmět plnění

- TDI se zavazuje pro Investora 1, Investora 2 a Investora 3 (dále jen „investoři“)  k provádění činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“) a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“ (dále jen „RCPTM“), které jsou zhotovovány na základě smlouvy o dílo, jenž bude uzavřena mezi investory a zhotovitelem staveb CRH a RCPTM, na základě užšího zadávacího řízení s názvem Generální dodavatel staveb Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, přičemž technický dozor stavebníka bude vykonáván v rozsahu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této smlouvy a v rozsahu povinností vyplývajících pro TDI z výše uvedené Smlouvy o dílo. Demonstrativní výčet smluvních povinností TDI je sjednán v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílné součásti.

- Tam, kde se v této smlouvě mluví o stavbě nebo výstavbě, má se na mysli společná realizace staveb zhotovovaných na základě výše uvedené Smlouvy o dílo.

- Tam, kde se v této smlouvě mluví o zhotoviteli, myslí se jím zhotovitel výše uvedených staveb.

.

## ZÁVAZNÉ Podklady Pro plnění předmětu Plnění této smlouvy

- Účastníci této smlouvy jejím podpisem stvrzují, že TDI byly předány níže uvedené závazné podklady pro plnění předmětu plnění této smlouvy:

- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  CRH, zpracovaná společností Stavoprojekt Olomouc a.s., se sídlem Holická 568/31,  772 00 Olomouc, IČ: 4519203, v 06/2010 včetně dokladové části;

- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  RCPTM zpracovaná společností Stavoprojekt Olomouc a.s., se sídlem Holická 568/31,  772 00 Olomouc, IČ: 4519203, v 08/2010včetně dokladové části;

- Návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi investory a zhotovitelem staveb CRH a RCPTM na základě zadávacího řízení s názvem „Generální dodavatel staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“ včetně všech jejích příloh, vyjma oddělitelné části přílohy č. 1.

- Kopie správních rozhodnutí podmiňující realizaci staveb CRH a RCPTM na CD.

2.	Investoři jsou povinni předat TDI kopii výše uvedené účinné Smlouvy o dílo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího podpisu posledním účastníkem.

## Lhůty plnění   (doba účinnosti smlouvy)

# TDI je povinen zahájit plnění předmětu plnění podle této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy jejím posledním účastníkem.

# TDI se zavazuje plnit předmět plnění podle této smlouvy ve vztahu ke stavbě CRH do doby uplynutí dvou měsíců po úplném dokončení části díla odpovídající stavbě CRH ve smyslu čl. III. odst. 5.6 výše uvedené Smlouvy o dílo a ve vztahu k stavbě RCPTM do doby uplynutí dvou měsíců po úplném dokončení části díla odpovídající stavbě RCPTM  ve smyslu čl. III. odst. 5.6 výše uvedené Smlouvy o dílo.

## Místo plnění

TDI je povinen vykonávat činnost technického dozoru stavebníka podle této smlouvy v místě plnění, kterým je místo plnění podle čl. II. odst. 11 výše uvedené Smlouvy o dílo

## Cena a platební podmínky

- Celková cena za prováděnou činnost technického dozoru stavebníka podle této smlouvy činí…. Kč bez DPH, samostatně DPH ve výši…., celková cena včetně DPH činí… Tato cena je pevná, je stanovena dohodou účastníků této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka podle této smlouvy.

- Výše uvedená celková cena za prováděnou činnost podle této smlouvy bude placena jednotlivými investory samostatně ve smyslu ust. § 294 odst. 1 obchodního zákoníku v příslušných podílech na ceně, vyjadřující jejich náklady na provádění činností TDI ve vztahu k jednotlivým investičním celkům, jejichž výstavbu financují, přičemž tyto podíly budou vymezeny v poměrných částkách odpovídajících vždy poměru podílů na ceně za dílo za zhotovení příslušných investičních celků, jak jsou vymezeny v čl. IV. odst. 1.1 – 1.6 výše uvedené Smlouvy o dílo, vůči celkovým nákladům za zhotovení staveb CRH a RCPTM tvořených součtem těchto podílů na ceně za dílo za zhotovení všech investičních celků.

- Výše uvedená celková cena za provádění činnosti TDI podle této smlouvy bude jednotlivými investory placena měsíčně v dílčích platbách, a to do výše poměrných částek ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku. Výše dílčích plateb pro jednotlivé investory bude stanovena vždy v závislosti na příslušnosti daného investičního celku ke stavbě CRH nebo RCPTM a na délce trvání provádění příslušné stavby CRH nebo RCPTM sjednané dobou plnění podle čl. III. odst. 5.6 výše uvedené smlouvy o dílo, zvýšené o 2 kalendářní měsíce ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

- Účastníci této smlouvy určí po uzavření výše uvedené Smlouvy o dílo formou dodatku k této smlouvě platební kalendář, v němž budou v souladu s výše uvedenými odstavci vymezeny měsíční dílčí platby ceny za provádění činnosti TDI připadající na jednotlivé investory po celou dobu účinnosti této smlouvy.

- Účastníci této smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na dílčí platby podle platebního kalendáře budou zasílány k rukám Společného zástupce, a to vždy odděleně pro jednotlivé investory a stavby CRH a RCPTM. Investoři uhradí TDI každou dílčí platbu na základě řádně vystavených faktur, které budou mít náležitosti podle odst. 7 tohoto článku.

- Účastníci této smlouvy si ujednali, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 9 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je vždy den následující po uplynutí příslušného měsíce, za nějž je fakturováno.

- Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Společnému zástupci, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je cena financována (projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, registrační číslo projektu CZ CZ.1.05/2.1.00/01.0007  nebo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0058).

- V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená TDI výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, jsou investoři oprávněni takovou fakturu prostřednictvím Společného zástupce vrátit k přepracování, přičemž tímto vrácením se ruší doba splatnosti a investoři nejsou v prodlení se zaplacením příslušné dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

# VII. smluvní pokuty a sankce

# Pro případ každého jednotlivého nesplnění jakékoliv smluvní povinnosti TDI ani v dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 20.000,- Kč bez DPH.

- Za každé jednotlivé nesplnění povinností TDI dle této smlouvy, jehož důsledkem bude vznik škody na straně investorů nebo uplatnění sankce orgánem veřejné správy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč bez DPH.

- Pro případ, že TDI písemně neupozornil investory na skutečnosti, na jejichž základě mohou investoři uplatnit vůči zhotoviteli sankce, ačkoliv TDI tyto skutečnosti věděl nebo vědět mohl či měl, se sjednává smluvní pokuta za jednotlivé porušení ve výši 20 000,- Kč bez DPH.

- Pro případ, že TDI neoznámil investorům do 10 pracovních dnů od obdržení zprávy o postupu od zhotovitele stavby, že aktuálně platný harmonogram prací nebo jeho konkrétní část neodpovídá smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a záměrům uváděným zhotovitelem, zavazuje se uhradit investorům smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč bez DPH.

- Pro případ každého jednotlivého porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IX této smlouvy, je TDI povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

- Výše uvedeným sjednáním či zaplacením smluvních pokut nezbavuje TDI povinnosti k náhradě škody, kterou způsobil sám, nebo kterou způsobila osoba, jíž svěřil plnění povinností podle této smlouvy, a to i ve výši přesahující sjednanou či zaplacenou smluvní pokutu.

## VIII. Součinnost investora, povinnosti SMLUVNÍCH stran

1. Investoři jsou povinni prostřednictvím svého společného zástupce:

# informovat TDI o výsledcích jednání, týkajících se této smlouvy, které vedli samostatně

# informovat  TDI o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytování plnění TDI podle této smlouvy

2. TDI je povinen:

# plnit závazky z této smlouvy včas, řádně, s odbornou péčí a v souladu s potřebami a oprávněnými zájmy investorů, zejména kontrolovat kvalitní a bezchybné provedení stavby a plnit své povinnosti podle této smlouvy tak, aby nedocházelo k nebezpečí prodlení, které by mohlo mít za následek prodlení v plnění harmonogramu výstavby a/nebo vznik škod;

# využívat při plnění předmětu plnění smlouvy všechny zákonné prostředky, které pokládá za prospěšné pro investory;

# průběžně informovat investory prostřednictvím Společného zástupce o postupu prací na stavbě vč. předání kopií důležitých dokumentů. Postupovat při výkonu činnosti TDI podle této smlouvy v součinnost s investory po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze výstavby a všechna svá rozhodnutí a úkony činěné při plnění předmětu plnění této smlouvy předem konzultovat podle povahy věci se Společným zástupcem nebo Manažerem kvality;

# udržovat v účinnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti TDI v min. výši 15 mil. Kč za jednu pojistnou událost po celou dobu realizace této smlouvy, kopie pojistné smlouvy je povinen přiložit k této smlouvě jako přílohou č. 3 této smlouvy nejpozději při svém podpisu této smlouvy.

# Nebude-li TDI plnit své povinnosti podle této smlouvy, je Společný zástupce oprávněn činit TDI písemné výzvy k jejich plnění a TDI je povinen plnit příslušné smluvní povinnosti podle této smlouvy vždy nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy učiněné Společným zástupcem, identifikující příslušnou smluvní povinnost

# TDI je povinen plnit předmět plnění odborně kvalifikovanými osobami v souladu s profesními kvalifikačními předpoklady stanovenými v zadávací dokumentaci a nabídce TDI podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení

# TDI je povinen písemně ustanovit odpovědného zástupce TDI s kvalifikací  „autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby“,  jakožto osobu odpovídající za odborné plnění této smlouvy v souladu s nabídkou podanou TDI v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a plnit tuto smlouvu zejména tak, aby na staveništi byla tato osoba trvale přítomna. TDI je povinen zabezpečit zastupitelnost této osoby odborně kvalifikovanou osobou v souladu s profesními kvalifikačními předpoklady stanovenými v zadávací dokumentaci a v souladu s nabídkou TDI podanou v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

# IX. Důvěrné informace

- Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují veškeré informace a skutečnosti, které se TDI dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména:

- informace označené investory za důvěrné;

- informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu realizace stavby;

- informace o finančních závazcích investorů vzniklých v souvislosti s realizací stavby;

- informace o jakékoli dokumentaci označené investory za důvěrné; a

- informace o sporech vzniklých mezi investory a jejich smluvními partnery v souvislosti s realizací Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám.

- TDI se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu investorů:

- neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely související se splněním povinností TDI dle této smlouvy; a

- nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy.

- V případě poskytnutí Důvěrné informace je TDI povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 17 obchodního zákoníku.

- V případě, že se TDI dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných  informacích nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat příslušného investora.

- Bez předchozího písemného souhlasu příslušného investora nesmí TDI fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby k propagačním a/nebo reklamním účelům nebo jiným obchodním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se ke stavbě. Příslušný investor má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které TDI hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

## ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

# Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah stavby a vymezené termíny plnění. V případě změn rozsahu stavby nebo termínu plnění nezaviněných TDI, bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě.

# Investoři mohou smlouvu bez uvedení důvodu společně vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi TDI.

# Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě ust. § 2 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

# Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy TDI obdrží dva stejnopisy, investor 1 čtyři stejnopisy a investor 2 a 3 po jednom stejnopise.

# Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi všemi účastníky.

# Ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a účastníci této smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, účastníci této smlouvy učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

# TDI bere na vědomí, že investoři jsou povinni dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů EU stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se zadávacího řízení a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce realizované podle smlouvy.

# Investoři si vyhrazují právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

# TDI je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, Finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie, přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění činností dle této smlouvy a k němu se vztahující včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to až do uplynutí nejméně 3 let od ukončení operačního programu „Výzkum  a vývoj pro inovace“. TDI je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách. TDI se zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

# Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány všemi účastníky této smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

# Účastníci této smlouvy sjednávají, že TDI nesmí bez předchozího písemného souhlasu investorů postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

# Investoři jsou oprávněni převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

# Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy.

# Přílohy: 	Příloha č. 1 – rozsah povinností TDI

# Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy

V Olomouci dne ____________

Univerzita Palackého v Olomouci		   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Podpis:…………………			    Podpis:…………………
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.      	    ředitelka: doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

(Investor 1)                                                               (Investor 2)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Podpis:…………………

ředitel: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

(Investor 3)

V ………………[•]

Podpis:…………………

Jméno____________
(TDI)